|  | 编号： |
| --- | --- |
| 项目技术文件 |  |
| SJZT-XXXX-NNNN-ZF【YYYY/MM/DD】 |  |
| 总体技术方案 |  |
| 技术总师组 2024年4月 |  |

目    录

1 概述	5

1.1 任务依据	5

1.2 编制目的	5

1.3 指导原则	5

1.4 建设目标	5

1.5 主要工作	5

1.5.1 基础设施	6

1.5.2 软件研制	8

1.5.3 标准规范编制	8

1.5.4 集成联试与典型场景验证	9

1.5.5 服务保障	10

1.6 与其他项目关系	10

1.6.1 与“联合XX数据资源体系”项目的关系	10

1.7 名词术语	11

1.8 缩略语	11

2 使用与技术指标要求	11

2.1 使用要求	11

2.2 技术指标要求	13

2.2.1 主要功能指标	13

2.2.2 主要性能指标	15

3 总体架构	15

3.1 体系架构设计	15

3.2 逻辑架构设计	15

3.3 系统架构设计	15

3.4 功能架构设计	15

3.5 数据架构设计	15

3.6 部署架构设计	15

3.7 数据交换设计	15

3.7.1 ZBZQ域内数据共享交换	16

3.8 关键性能指标设计	17

3.8.1 XX数据引接汇聚	17

3.9 组织运用模式	18

3.10 技术体制	19

3.10.1 技术架构设计	19

3.10.2 安全保密架构设计	22

3.10.3 标准规范设计	22

4 分系统设计	24

4.1 XX数据融合治理	24

4.1.1 系统结构	24

4.1.2 运行过程	25

4.1.3 接口设计	27

4.1.4 功能组成	29

4.1.5 数据标准化映射	33

5 系统集成设计	38

5.1 集成联试	38

5.1.1 集成目标	38

5.1.2 集成思路	38

5.1.3 集成联试内容	39

5.1.4 集成工作实施	43

5.1.5 联调联试工作	55

6 关键技术分析	70

6.1 知识图谱构建技术	71

6.1.1 问题描述	71

6.1.2 技术描述	71

6.1.3 实现途径	72

7 XX效能分析	74

7.1 XX数据融合治理能力	74

8 工程组织管理	74

8.1 组织机构	74

8.2 考核验收	78

8.2.1 验收标准	78

8.2.2 验收阶段	78

8.2.3 验收成果	79

8.3 安全保密	81

9 初步工作计划	81

概述

任务依据

编制目的

指导原则

建设目标

本项目着眼于解决ZBZQ联指中心XX数据存储管理分散、融合治理不足、智能分析薄弱、服务支撑困难等问题，建成联合规划、联合采报、联合整编、联合保障的基础数据服务环境，研制集XX数据引接汇聚、治理融合、资源管理、智能分析、服务保障、安全保障等功能于一体的数据中台产品，形成强大的核心数据底座支撑能力，为ZQ联指所保有的XX基础数据、装备值勤动态数据、文电数据、各业务领域数据以及外部数据，提供归集治理、集成服务等手段和工具支撑。

主要工作

本项目主要工作内容主要包括基础设施、软件研制、标准规范编制、集成联试与典型场景验证、服务保障等方面，如图 1-1所示。

图 1-1ZBZQ联指XX数据中台建设内容分析

基础设施

本项目基础设施重点进行计算存储网络资源环境、安全保密基础环境、云服务平台环境、数据存储与计算平台等内容。

（1）计算存储网络资源环境

提供国产自主可控计算服务器、存储服务器等硬件设施，满足项目集成开发与联试。包括国产化服务器、计算服务器、GPU和交换机。

（2）安全保密基础环境

支持对云平台关键组件进行启动和运行时的完整性度量；支持虚拟机镜像完整性保护、磁盘数据加密；支持云平台敏感参数信息加密保护。

（3）云服务平台环境

支持飞腾等国产自主CPU架构；支持对存储资源池以及云硬盘的管理，提供虚拟IP功能；支持镜像的跨集群迁移，支持镜像跨空间共享功能，支持公有镜像和私有镜像。支持物理机外设资源的统一管理，包括GPU/PCI/USB设备；支持添加专属空间主空间；支持多种用户角色管理，平台类角色三员分立；支持一键下电、上电自恢复功能。

（4）数据存储与计算平台

提供分布式文件系统，支持结构化、半结构化、非结构化数据的统一存储，支持数据在多个数据节点的分布式存储，支持高并发、高可靠、可扩展的分布式数据库存储服务，提供多存储层级支持，提供可视化管理工具，支持实时接入、在线分析、离线分析等业务需求；支持跨存储引擎查询结果的关联运算、分组运算、聚合运算等复杂的SQL查询，提供完整的ACID事务支持。提供分布式计算引擎，实现大数据共性计算的基础设施支撑能力，支持数据批处理、流处理引擎，支持混合计算；提供统一的数据存储系统运行监控和管理，支持大数据基础平台组件的安装部署、配置管理和运维监控功能；提供对集群状态、服务状态、资源使用等关键指标的可视化监控，提供集群节点管理和操作能力；支持数据迁移和数据备份。

软件研制

本项目主要开展XX数据引接汇聚、XX数据融合治理、XX数据资源管理、XX数据智能分析、XX数据服务保障、安全保障体系等软件的研制建设，具体如下：

（1）XX数据引接汇聚

聚焦ZQ高价值业务数据引接汇聚需求，本项目建设XX数据引接汇聚子系统，通过在线数据采报、离线数据报送、实时数据引接、批量数据引接等多种汇聚手段将ZQ联指中心指挥信息系统数据、各保障大队、各级部队相关业务系统数据、离线文件、实时海空情数据等各类数据源引接至XX数据中台原始库中，实现ZQXX数据的统一集成汇聚与存储。引接汇聚子系统提供可视化的抽取任务配置手段和数据接入统计情况展示，为ZQXX数据空间的整编构建和应用库的定制生成等提供功能支撑。

（2）XX数据融合治理

（3）XX数据资源管理

（4）XX数据智能分析

（5）XX数据服务保障

（6）安全保障体系

标准规范编制

本项目依托国家军用标准体系架构和规范框架，构建覆盖各领域、各层级、各要素XX数据治理、管理、服务的规范，对联合XX数据中台内的机制流程、工作制度和主要业务环节的内容和方法进行规范性描述，为XX数据中台系统提供指导和规范支撑。

（1）基础设施标准规范

包括存储环境标准、网络环境标准、计算环境标准和管理环境标准。存储环境是指基础设施所处的物理环境、温度湿度情况进行统一的标准，确保硬件设备工作环境；网络环境是指对网络架构的设置、三层路由协议选择、二层交互协调的配置、最小传输带宽、网络负载均衡等进行统一标准；计算环境设置是指对云平台计算集群的部署模式、技术选择、算力标准进行规范；管理环境标准是指对云平台管理服务器的运行模式、部署模式、呈现模式、管理范围进行统一标准。

集成联试与典型场景验证

（1）集成开发与联试

在全军XX数据中台集成开发与联试的总体安排下，基于ZQ联指XX数据中台建设成果，以ZQ现实需求检验XX数据中台能力生成为主线，以打通ZQ联指XX数据中台业务全流程为重点，开展ZQ联指XX数据中台集成联试以及配合全军XX数据中台集成联试工作，检验ZQ联指XX数据中台的数据保障能力。

（2）典型场景验证

基于用户业务，面向首都地区异常空情处置、日常数据整编治理、支撑XX筹划三大典型场景，运用本项目建设的数据中台工具基于具体业务场景，开展数据支撑能力验证工作，验证数据中台在典型业务场景下效能发挥情况。

服务保障

项目开发期间，承建单位提供驻场开发服务，驻场开发工程中，配合用户完成数据引接、数据汇聚、数据治理、共享服务等工作，配合用户完成前置库、原始库、集成库、应用库与知识库的建设工作。

与其他项目关系

ZBZQ联指XX数据中台属于“十四五”网信体系项目，是全军XX数据中台建设的一部分。对下引接汇聚ZQXX数据资源体系项目建设的数据资源，对上为指挥模型体系构建、联合XX大数据典型应用、高价值移动目标保障体系专项建设项目提供数据和服务支撑，并支持各项目的数据回流存储，纵向链接军委联指中心XX数据中台、ZQ军兵种XX数据中台，横向引接汇聚ZQ本级其他部门业务系统中的XX数据资源。

本项目与全军XX数据中台、XX数据资源体系、指挥信息系统等系统（项目）存在的关系如图 1-2所示。

XXXX

图 1-2本项目与其他项目关系

与“联合XX数据资源体系”项目的关系

数据中台项目与联合XX数据资源体系项目同为十四五XX数据建设的重点项目，分属数据建设的两个不同维度。XX数据资源体系项目主要是完善基础数据资源、强化动态数据资源采集、启动指挥决策数据采集，不断落实ZQ数据资源基础，最终形成完备的ZQ数据资源体系。ZQXX数据中台研制开发完成后，有力支撑数据资源体系建设，提供数据融合处理，数据全域流转、数据服务支撑等能力，不断促进资源体系的完善。

名词术语

本项目所涉及名词术语如表1-1所示。

表1-1 名词术语

| 编号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Restful | 表现层状态转化（Representational State Transfer）用URL定位资源，用HTTP动词（GET/POST/DELETE/DETC）描述操作 |
| 2 | JSON | JS对象标记法（JavaScript Object Notation）轻量级的数据交换格式 |
| 3 | 分布式数据库 | 不同地点的许多计算机通过网络互相连接，共同组成一个完整的、全局的逻辑上集中、物理上分布的大型数据库 |
| 4 | 数据清洗 | 数据清洗是纠正数据中存在的错误的一种方法，包括异常值、重复值等处理 |
| 5 | 元数据 | 元数据又称为中介数据，为描述数据的数据，主要是描述数据属性的信息，提供某种资源的有关信息的结构数据 |

缩略语

本项目所涉及缩略语如表1-2所示。

表1-2 缩略语

| 序号 | 简写 | 全称 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTTP | HyperText Transfer Protocol | 超文本传输协议 |
| 2 | HTML | Hyper Text Markup Language | 超文本标记语言 |
| 3 | XML | Extensible Markup Language | 可扩展标记语言 |
| 4 | DD | Distributed Database | 分布式数据库 |
| 5 | DI | Data Integration | 数据集成 |

使用与技术指标要求

使用要求

ZBZQ联指XX数据中台研制建设将为ZQ联指所保有的XX基础数据、战备值勤动态数据、文电数据、各业务领域数据以及外部数据，提供归集治理、集成服务等手段和工具支撑，满足XX数据引接汇聚、融合治理、存储分析、共享交换、服务支撑和安管运维的XX使用要求。

（1）XX数据引接汇聚。支持多模态信息资源的接入和存储，拓展数据引接渠道，将指挥信息、XX数据在线采报更新等系统的数据引接至ZQ数据中台，提供结构化、半结构化、非结构化数据和流式数据等各类XX数据的快速引接能力，建立常态化汇聚机制，支持离线数据报送、在线数据采报、批量数据引接、实时数据引接和数据汇聚统计。

（2）XX数据融合治理。具备对不同来源、种类、密级XX数据的清洗去重、整合转换、标准化映射等综合治理能力，提高数据质量；支持元数据管理（MDM），支持构建定制化数据整编模型，为多源异构数据的统一集成与管理提供规划、监督和控制能力，在采集、整编、共享等环节关联模型标准，进一步规范ZQXX数据体制、促进数据形态演变，提升组件化和标准化水平，实现数据资产的精细化管理；构建多层次跨域集成的分布式数据湖，形成清晰合理的分层分类数据体系架构，聚合各来源、各领域信息资源，集约管理ZQ全域XX数据资产。

（3）XX数据存储分析。提供对多源XX数据的安全存储和高效分析能力，针对XX指挥与日常业务，支持对ZQ数据资源全生命周期管理能力，全面掌握ZQ数据资源建设情况；面向ZQ对知识的发现获取及推理分析的需要，提供多手段XX数据挖掘能力，通过算法模型编排，为ZQ多模态XX数据的内在数据价值发现提供多维智能分析与挖掘手段，提供对多源异构数据的统一关联组织能力，促进XX要素互联协同。支持数据服务、知识服务、模型服务、智能问答等高价值产品生成，支持XX数据关联关系动态演化与关联融合，为ZQ知识库建设积累与智能应用提供工具支撑。

（4）XX数据共享交换。遵循军委数据资源共享标准，基于统一发布的数据对象架构（数据服务网关、基于数据对象的共享交换中间件、全域数据态势组件），实现军委和ZQ数据的上下联动。构建ZQ自有数据的数据资源共享交换体系，形成ZQ全域数据资源目录，实现ZQXX数据资源的有效组织。能够基于军委下发相关套件进行改造形成符合ZQ使用需求的数据服务软件，支撑数据联合运用，为ZQ各类应用提供全域数据统一访问能力。

（5）XX数据服务支撑。通过开展ZQ数据资源编目、数据统一访问、订阅分发、数据搜索、数据交换、数据推荐、数据可视化、标签管理、数据指挥调度等XX数据服务保障的建设，为多源异构数据的服务化封装提供工具支撑，依托数据的可视化服务和数据标签服务，实现构建定制化的数据保障服务，以支撑各应用系统数据访问的需求，实现面向典型业务应用的精准化服务能力和功能柔性重组。通过构建数据调度平台形成数据采集、编目、融合、治理、整编、服务开发、数据共享的全生命周期数据服务链路，为业务系统提供更快、更精准的服务保障。

（6）XX数据安管运维。提供统一的自动化在线运维管理能力，支持对基础硬件、平台软件和应用软件等进行集中运维、统一管理，实现问题快速定位和解决；具备资源监控、故障告警管理、自动巡检、运维作业管理和运维展示等运维管理和安全保障手段，进行数据湖的按需调度与一体联动，实现全局资源的统一管理调度，保障业务应用的受控运行和按需调整；支持运维动态信息的大屏展示，具备快速发现定位业务系统状态的动态变化和故障信息的能力；支持访问控制、对用户访问数据进行监控审计，提供数据安全防护。

技术指标要求

主要功能指标

基础设施

基础设施功能指标包括：

（1）计算存储网络资源环境，提供国产自主可控计算服务器、存储服务器等硬件设施，满足项目集成开发与联试。包括国产化服务器、计算服务器、GPU和交换机。

（2）安全保密基础环境，支持对云平台关键组件进行启动和运行时的完整性度量；支持虚拟机镜像完整性保护、磁盘数据加密；支持云平台敏感参数信息加密保护。

（3）云服务平台环境支持X86、飞腾等商用或国产自主CPU架构；支持对存储资源池以及云硬盘的管理，提供虚拟IP功能；支持镜像的跨集群迁移，支持镜像跨空间共享功能，支持公有镜像和私有镜像。支持物理机外设资源的统一管理，包括GPU/PCI/USB设备；支持添加专属空间主空间；支持多种用户角色管理，平台类角色三员分立；支持一键下电、上电自恢复功能。

（4）数据存储与计算平台，提供分布式文件系统，支持结构化、半结构化、非结构化数据的统一存储，支持数据在多个数据节点的分布式存储，支持高并发、高可靠、可扩展的分布式数据库（DD）存储服务，提供多存储层级支持，提供可视化管理工具，支持实时接入、在线分析、离线分析等业务需求；支持跨存储引擎查询结果的关联运算、分组运算、聚合运算等复杂的SQL查询，提供完整的ACID事务支持。提供分布式计算引擎，实现大数据共性计算的基础设施支撑能力，支持数据批处理、流处理引擎，支持混合计算；提供统一的数据存储系统运行监控和管理，支持大数据基础平台组件的安装部署、配置管理和运维监控功能；提供对集群状态、服务状态、资源使用等关键指标的可视化监控，提供集群节点管理和操作能力；支持数据迁移和数据备份。

主要性能指标

基础设施

基础设施性能指标包括：

（1）国产化平台创建和启动单台虚拟机时间小于5分钟；物理机资源充足的情况下，批量创建虚拟机的数量不少于20台；创建云硬盘所需要的时间小于15秒。

（2）列式数据库支持不小于50个分布式节点部署，单表支持亿条数据，主键检索平均时延不超过50毫秒；实时计算框架支持的流作业同时在线数不小于200个，作业处理单元（线程）间的数据转发延时不大于100毫秒。

总体架构

体系架构设计

逻辑架构设计

系统架构设计

功能架构设计

数据架构设计

部署架构设计

数据交换设计

ZBZQ联指XX数据中台通过数据源汇聚引接各部门数据、各保障大队数据、数据采报数据等数据建设XX数据湖，与军委联指及其它ZQ/军中数据中台实现互联互通及为各应用系统提供数据服务。ZBZQXX数据中台数据共享交换主要包括跨域数据交换和ZQ联指域内数据交换两种场景。

ZBZQ域内数据共享交换

跨域数据交换主要实现ZBZQXX数据中台与本级各业务应用系统之间的数据共享交换。

图 3-1ZBZQ域内数据共享交换图

- 实时性数据共享

对实时性要求较高的态势数据、战备值勤动态数据等，各业务应用系统通过订阅分发服务的实施推送功能，以消息中间件形式直接向应用推送。

- 非实时性数据共享

对实时性要求不高的人员、武器装备等数据，各业务应用系统通过调用接口服务获取更新数据。

- 数据资源目录共享

不同领域的中台用户可以通过数据资源目录来使用共享数据，支持在线申请查看数据资源，支持离线下载数据资源。

关键性能指标设计

XX数据引接汇聚

多源异构数据接入能力

技术要求

提供多源异构数据接入能力，支持主流商用和国产关系型数据库，支持的NoSQL数据库不少于5种，支持的文件数据类型不少于5种，支持实时流数据接入。

技术实现方案

系统能够提供多源异构数据接入能力，支持主流商用和国产关系型数据库包括MySQL、Oracle、SQLServer、postGreSql、达梦、金仓等，支持Gstore、MongoDB、HBase、Redis、Elasticsearch等不少于5种的NoSQL数据库，能够支持Excel、CSV、图片、视频、音频等文件数据类型不少于5种，支持实时海空情、北斗、卫星过境、气象信息等流数据的接入。

抽取转换加载方式

技术要求

抽取转换加载支持不少于3种数据抽取模式，包括全量采集、增量采集、定时采集等。

技术实现方案

任务管理模块支持对引接任务进行管理，支持通过多任务拓扑编排的形式实现数据批量采集，针对抽取转换加载（ETL）方式，系统支持不少于3种数据抽取模式，包括全量引接、增量引接、定时抽取等数据抽取模式。

组织运用模式

ZBZQ联指XX数据中台的组织运用模式主要包括数据需求阶段、数据引接汇聚阶段、数据融合治理阶段、数据专题构建阶段。在各个阶段中，业务人员对数据进行标准化、流程化、自动化的处理，构建形成了前置库、原始库、集成库、应用库。通过构建特色和通用专题库向上层业务应用提供数据支撑，如图 3-2所示。

图 3-2 ZBZQ联指XX数据中台组织运用模式

技术体制

技术架构设计

ZBZQ联指XX数据中台在遵循全军信息服务基础平台2.0技术体制以及集成全军通用基础套件的基础上，按照百分百自主可控、轻量化、可移植、可扩展、高可用的设计原则进行技术选型，并能够按照军委统一集成开发要求支持敏捷开发、可定制、易扩展。

技术架构选型整体按照军委下发的技术选型清单的指导下，从下到上依次为依赖环境、数据引接汇聚、数据融合治理、数据资源管理、数据智能分析、数据服务保障，并辅以集成开发环境，其技术架构如下图所示：

图3-3ZBZQLZXX数据中台技术架构

（1）依赖环境层，选用全军信息服务基础平台2.0基础组件，主要选用统一用户服务、统一传输服务（长报文传输服务）、地图服务，并遵循数据对象访问服务、统一服务集成相关技术体制，保证各级平台间互联、互通。按需集成军委通用基础支撑套件，集成数据服务网关、数据共享交换、全域数据态势组件，确保ZBZQ与军委间数据可靠共享交换，打通ZQ和军委间数据共享链路，择优集成混合索引中间件、统一资源调度中间件、可配置机器学习框架、运维监控中间件、数据库审计中间件。

（2）基础设施层，构建ZQ数据中台基础运行支撑环境，包括云平台、数据存储及数据计算平台，云平台采用虚拟化技术，提供裸金属服务、提供混合资源管理能力并提供多租户和GPU纳管能力满足后续数据平台安全、数据智能计算等需求。数据存储平台整体按照国产化、分布式、可扩展要求，选用国产化关系型数据库达梦、分布式数据仓库MPP数据库、分析型数据库HIVE、分布式文件数据库MinIO、分布式列式数据库HBASE、全文索引elastisearch、以及国产图书库Nebula，满足ZQ各类XX数据存储需求。数据计算在Hadoop环境下，选用spark、是parkstreaming、Flink、Calicite等提供离线计算、在线计算、混合计算、即系查询等能力。

（3）数据引接汇聚层，主要面向常见的关系型数据库，包括MySQL、SQLServer、达梦、金仓等。非结构化数据引接面向文电文件、图片影像等FTP、HDFS数据资源。半结构化数据引接面向XML、CSV、HTML、JSON形式的互联网数据、日志文件等。实时流式数据引接面向实时态势、GIS数据等大数据流。数据采集综合运用kettle、DataX、spark、JDBC、sqoop等技术，提供结构化数据引接、非结构化数据引接、半结构化数据引接、实时流式数据引接等技术手段。

（4）数据融合治理层，数据治理底层采用内存计算引擎Spark，通过XX-JOB进行数据集成任务调度，并提供提供数据清洗、数据去重、数据转换、数据加载等数据整编治理技术、数据质量分析等数据分析技术，数据对比技术实现数据的标准化、质量化、归一化。

（5）数据资源管理层，提供全生命周期数据管理能力，提供数据血缘管理、数据权限管理、元数据管理、数据映射、数据流转监控及数据资产管理，为数据的安全管控提供技术支持。提供OCR、NLP、数据内容标签服务对非结构化资产进行打标处理，提升数据价值。

（6）数据智能分析层，为ZQXX数据的综合应用提供系列支撑服务，通过XX数据挖掘，XX知识图谱构建，智能标注、智能问答、智能推荐为ZQXX数据智能应用提供智能支撑环境。数据分析挖掘主要提供机器学习环境通过内存计算框架spark实现对接结构化数据分析处理发现隐藏价值。XX知识图谱通过知识融合、实体消歧等提供数据关联组织能力。智能标准、智能问答、智能推荐综合运用OCR、智能语音识别、大模型、场景建模等相关AI技术为XX数据的智能深度挖掘和经验知识积累提供支撑环境。

（7）数据服务保障层，对多源异构数据进行服务化封装和统一访问，提供数据资源编目、数据统一访问、数据订阅分发、数据搜索、数据可视化等服务能力，实现面向典型业务应用的精准化服务能力。同时依托数据指挥调度平台，构建数据编目、采集、融合、治理、整编、服务开发、数据共享的全生命周期数据服务链路，为业务系统提供更快、更精准的服务保障。

（8）集成开发环境，主要按照军委统一集成开发要求提供对ZQXX数据中台开发、运维的支撑，包括代码管理、项目管理、开发环境、安全保密等方面的技术支撑。代码管理是对开发代码的版本、修改、共享等进行管理，主要技术包括Gitlab、SVN和Gitee等。Gitlab是用于代码仓库管理的项目，使用Git作为代码管理工具，并在此基础上搭建的Web服务。项目管理实现项目的进度、测试等管理能力，使用工具包括Jira、禅道。Jira是项目与事务跟踪工具，配置灵活、功能全面、部署简单、扩展丰富。禅道是项目管理软件，基于敏捷方法Scrum，内置了产品管理和项目管理。开发环境包括IDEA、Spring、JDK1.8等。安全保密包括软件和硬件两个方面，软件方面包括访问控制、脱敏降密、访问审计等；硬件方面包括防火墙、堡垒机等设备的应用。

安全保密架构设计

标准规范设计

标准规范体系是以国家军用标准体系架构和规范框架为基础，构建一个全面覆盖各领域、各层级、各要素的XX数据治理、管理和服务的规范体系。该体系致力于对联合XX数据中台内的机制流程、工作制度和主要业务环节的内容和方法进行明确和统一的描述，从而为XX数据中台系统提供明确的指导和规范支持。这样，可以确保XX数据在治理、管理和服务过程中遵循统一的标准和规范，提高数据的质量和效率，为联合XX提供有力支持。

标准规范体系主要由基础设施标准规范、融合治理标准规范、数据应用支撑标准规范和服务保障标准规范四部分组成，如下图所示。

图 3-4ZQ联指XX数据中台标准规范体系组成图

为了完善全军标准和专有领域数据治理与资源体系建设的项目标准，我们计划对一批现有标准进行修订，并根据本项目的具体建设内容，对现有标准进行拓展，并新撰一批标准，如下表所示。

表 3-1  基础设施清单

| 序号 | 分类 | 名称 | 遵循修订 | 拓展新撰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施标准规范 | 存储环境标准 | √ |  |
| 2 |  | 网络环境标准 |  | √ |
| 3 |  | 计算环境标准 | √ |  |
| 4 |  | 管理环境标准 | √ |  |
| 5 | 融合治理标准规范 | 数据管理 | √ |  |
| 6 |  | 数据治理 | √ |  |
| 7 |  | 数据引接 | √ |  |
| 8 |  | 数据存储 |  | √ |
| 9 |  | 数据计算 |  | √ |
| 10 | 数据应用支撑标准规范 | 数据可视化 |  | √ |
| 11 |  | 数据分析 |  | √ |
| 12 |  | 模型管理 |  | √ |
| 13 |  | 知识服务 |  | √ |
| 14 |  | 知识抽取 |  | √ |
| 15 |  | 知识聚合 |  | √ |
| 16 |  | 本体建模 |  | √ |
| 17 | 服务保障标准规范 | 数据服务标准 | √ |  |
| 18 |  | 知识服务标准 |  | √ |
| 19 |  | 运行管理办法 |  | √ |

融合治理标准规范

为了提升XX数据的质量、效率和可扩展性，项目组需要建立并实施一套全面的数据融合治理标准规范。这套规范将涵盖数据管理的各个关键环节，包括数据的治理、引接、存储和计算等。项目组将对这些流程进行明确的描述和规定，确保它们遵循统一的标准和操作流程。有助于提高XX数据的一致性、规范性和扩展性，为XX决策提供准确、及时的数据支持。同时，项目组还将持续关注数据技术的最新发展，不断优化和完善我们的数据融合治理标准规范，以适应未来XX数据管理的需求。

分系统设计

XX数据融合治理

XX数据融合治理以元数据为核心，驱动数据的标准化、规范化、可视化、融合化管理，依据数据标准体系构建数据模型，以数据标准化、清洗转换、质量稽核为手段，提升数据质量，形成集成库；打造端到端透明管控的一站式数据治理体系，实现数据标准统一管理、数据统一融合治理、数据质量统一稽核。为实现ZQ数据的全生命周期管理，XX数据融合治理主要提供包括数据标准化映射、数据整合转换、数据清洗去重、数据质量稽核、任务调度与监控和数据可视化建模功能。

系统结构

XX数据融合治理子系统针对ZQ联指XX数据中台原始库中不同网系的多源异构数据，数据标准不一、未能有效治理的问题，XX数据融合治理以元数据为核心，驱动数据的标准化、规范化、可视化、融合化管理，以数据标准化、清洗转换、质量稽核为手段，提升数据质量，形成集成库数据；依据数据标准体系构建数据模型，清洗转换所需样本素材数据建立集成库，打造端到端透明管控的一站式数据治理体系，实现数据标准统一管理、数据统一融合治理、数据质量统一稽核。同时对数据融合治理过程进行监控和分析，实现ZQ数据的全生命周期管理。包括提供数据标准化映射、数据整合转换、数据清洗去重、数据质量稽核、任务调度与监控和数据可视化建模功能。XX数据融合治理子系统架构如下图所示。

图4-1XX数据融合治理子系统架构图

运行过程

数据融合治理分系统处理流程包括数据标准化映射、数据整合转换、数据清洗去重、数据质量稽核、任务调度与监控、数据可视化建模等几个步骤，如下图所示。

数据管理人员则根据采集的元数据信息，对ZQ的结构化数据、半结构化数据和非结构化数据进行按需采集，获取到ZQXX态势数据、战场态势数据、战备执勤动态数据、XX目标数据、XX部队数据、战场环境数据、实体目标数据、方案计划数据、政策法规数据等。然后由管理员进行入库数据注册，明确数据责任人，认定数据密级，评估数据质量，落实需要贯彻的数据标准。

数据标准管理员负责ZQ数据标准体系的构建，制定相关标准体系，对数据标准进行更新、审核等维护工作。同时，制定安全可靠的数据标准共享机制，对数据标准进行共享。

数据治理人员则根据现有的数据标准，对ZQ的各领域数据进行数据清洗转换，对非结构化数据进行内容提取和解析，最终将治理好的数据存放至集成库中。

XX数据融合治理运行过程如下图所示。

图4-2XX数据融合治理运行过程

接口设计

内部接口关系

XX数据融合治理子系统内部接口如下图所示。

图4-3XX数据融合治理外部接口设计

接口关系如下表：

表 4-1 XX数据融合治理外部接口表

| 序号 | 接口名称 | 发送方 | 接收方 | 接口描述 | 接口协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据引接汇聚接口 | XX数据引接汇聚子系统 | XX数据融合治理子系统 | 用于接入原始数据 | Restful |
| 2 | 网络资源获取接口 | 基础设施子系统 | XX数据融合治理子系统 | 用于获取网络资源 | Restful |
| 3 | 存储资源调用接口 | 基础设施子系统 | XX数据融合治理子系统 | 用于获取存储资源 | Restful |
| 4 | 计算资源获取接口 | 基础设施子系统 | XX数据融合治理子系统 | 用于获取计算资源 | Restful |
| 5 | 数据权限获取接口 | XX数据服务保障子系统 | XX数据融合治理子系统 | 用于获取数据权限 | Restful |
| 6 | 数据服务保障接口 | XX数据服务保障子系统 | XX数据融合治理子系统 | 用于获取数据服务 | Restful |
| 7 | 数据清洗转换接口 | XX数据融合治理子系统 | XX数据智能分析子系统 | 用于数据清洗转换 | Restful |
| 8 | 数据标准搜索接口 | XX数据融合治理子系统 | XX数据智能分析子系统 | 用于搜索数据标准 | Restful |

外部接口关系

XX数据融合治理外部接口如下图所示。

图4-4XX数据融合治理内部接口设计

接口关系如下表：

表 4-2 XX数据融合治理内部接口表

| 序号 | 接口名称 | 发送方 | 接收方 | 接口描述 | 接口协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据标准化接口 | 数据标准化 | 数据清洗去重 | 用于数据标准化 | Restful |
| 2 | 数据清洗去重接口 | 数据清洗去重 | 数据整合转换 | 用于数据清洗 | Restful |
| 3 | 数据整合转换接口 | 数据整合转换 | 数据可视化建模 | 用于数据格式统一转换 | Restful |
| 4 | 任务调度执行接口 | 任务调度与监控 | 数据标准化 数据清洗去重 数据整合转换 | 用于任务调度 | Restful |
| 5 | 任务监控接口 | 任务调度与监控 | 数据标准化 数据清洗去重 数据整合转换 | 用于任务监控 | Restful |
| 6 | 问题数据分析接口 | 数据质量稽核 | 数据清洗去重 | 用于问题数据分析统计 | Restful |
| 7 | 数据比对接口 | 数据质量稽核 | 数据整合转换 | 用于数据比对 | Restful |

功能组成

XX数据融合治理子系统提供数据标准化映射、数据整合转换、数据清洗去重、数据质量稽核、任务调度与监控和数据可视化建模功能，具体功能组成如下图所示。

图4-5XX数据融合治理功能组成图

（1）数据标准化映射

为了满足ZQ在敌情、我情、战场环境等XX数据方面的统一化和流程化管理需求，对中台前置库中来自不同来源、类型、格式的数据进行标准化处理。针对中台前置库中不同来源、不同类型、不同格式的各类数据进行统标准、统编码、统量纲、统数值，依据数据的名称、含义、结构、取值等进行标准化定义与映射，实现ZQ各个业务部门、技术部门数据标准统一与规范，达成对数据的业务理解、技术实现的一致性，实现数据标准的流程化管理，这包括统一数据标准、编码、量纲和数值，确保数据的名称、含义、结构和取值都有明确的标准化定义与映射。通过这种方式，可以实现ZQ各个业务部门和技术部门之间的数据标准统一和规范，从而确保业务理解和技术实现的一致性，最终实现数据标准的流程化管理，提高数据的准确性和可用性，为ZQ的决策和行动提供有力支持。

（2）数据整合转换

聚焦数据可用性需求，针对ZQ各级部队、各网系业务系统以及人工整编过程中存在的数据标准不统一和数据可用性不足的问题，我们构建一个构建可按需配置、可扩展的整编处理框架。提供组件化的数据流程制定，通过组件化的数据流程制定，支持多种译码转换接口的数据转换，实现多源数据的抽取、转换和加载入库，以及深度整编和开发利用，提高ZQ数据的使用价值提供组件化的数据流程制定，通过组件化的数据流程制定，支持多种译码转换接口的数据转换，实现多源数据的抽取、转换和加载入库，以及深度整编和开发利用，提高ZQ数据的使用价值这个框架支持按需配置，并提供组件化的数据流程制定工具，从而根据不同的需求进行定制。数据整合转换工具可以支持多种译码转换接口的数据转换，实现多源数据的抽取、转换、加载入库，以及进一步的深度整编和开发利用。通过组件化转换算子、转换执行引擎等处理，对各单位、各业务、多种形式的数据进行代码级进行抽取、整合转换和加载最终可以提高ZQ数据的使用价值，确保数据的可用性和一致性，从而更好地满足ZQ的业务需求。

（3）数据清洗去重

在各部门和各领域所收集的原始数据中，往往存在着错误、重复或残缺的数据。为了确保数据的准确性和完整性，进行数据清洗工作。提供数据过滤、数据去重、数据格式转化、数据补全等清洗手段进行补全和修正。可通过制定或定制相应的通用、特定业务的数据清洗去重策略，对异常数据进行自动发现，并按照预先设定的策略对数据进行相应的清洗操作。这包括数据过滤，以剔除不符合要求的数据；数据去重，以消除重复的记录；数据格式转化，使数据符合统一的标准；以及数据补全，为缺失的部分提供合理的补充。

面向清除错误数据和补充残缺数据的目标，数据清洗去重用于设定策略对数据进行补全和修正，通过算子编排和任务管理，对数据进行过滤、去重、映射、格式转换、替换等处理，提升ZQXX数据的完整性、正确性。

为了实现高效的数据清洗，本项目制定、定制通用的数据清洗策略，同时也可以根据特定业务的需求来定制策略。这些策略能够自动发现异常数据，并按照预设的规则对这些数据进行相应的清洗操作，从而确保数据的准确性和一致性，为后续的数据分析和应用提供坚实的基础。

（4）数据质量稽核

聚焦中台不同服务场景下数据高质量需求，本项目遵循相关的国军标数据标准，对敌情、我情以及战场环境等各类XX数据的完整性、准确性、一致性等维度进行质量稽核。

面向数据质量摸底、数据质量提升等需求，数据质量稽核用于对纳入数据治理体系的XX数据进行质量稽核，包括一致性、可理解性、完整性、正确性、准确性等维度，基于相关数据标准定义，通过质量定义、质量任务执行、问题数据分析等处理，发现数据生命周期中出现的质量问题，支撑ZQ整体XX数据质量提升。

对数据的计划、获取、存储、共享、维护、应用、消亡等生命周期的每个阶段里可能引发的各类数据质量问题，进行识别、度量、监控、预警等一系列管理活动，支撑ZQXX数据质量提升。针对数据在其生命周期内——从计划、获取到存储、共享，再到维护、应用直至消亡——可能遇到的各种质量问题，本项目实施了一系列精细化的管理措施，主要包括问题的识别、度量、持续监控及预警机制等，旨在从源头上预防和减少数据质量问题的发生，从而为ZQ提供更为精确、可靠的XX数据支持，助力ZQ数据质量的显著提升。

（5）任务调度与监控

面向数据中台融合治理任务统一管理需求，数据中台融合治理的任务调度与监控模块支持对多种数据任务，支持对数据整合转换、数据清洗去重、数据质量稽核等任务进行统一管理，支持融合治理任务定时、手工调度，实现流程调度多样化；如数据整合转换、数据清洗去重、数据质量稽核等进行集中管理。同时也提供灵活的调度方式，既可以定时自动调度，也可以手动触发，满足多样化的流程调度需求。

支持按照任务配置，调度后台存储和计算资源进行分布式任务处理。针对整合转换、清洗去重、质量稽核的任务管理需求，任务调度与监控能够根据任务配置，智能地调度后台的存储和计算资源，实现分布式任务处理，提高处理效率。通过可视化界面、任务策略配置等手段，合理调用后台计算资源，支持多种流程调度，向用户呈现任务整体运行状态，用于对数据融合提供可视化图像界面，全面掌握体系运行状态，对异常情况能够及时告警和提示。治理中的可运行任务进行统一管理。一旦出现异常情况，任务调度与监控能够及时发出告警和提示，确保数据的处理过程稳定可靠，为数据中台的数据治理任务提供了全面、高效、智能的管理和调度解决方案。

（6）数据可视化建模

数据可视化建模根据业务场景需求，针对XX数据空间中的原始库、集成库和应用库的数据资源进行重新组织编排，提供建模、萃取、可视化、打包部署等能力，支撑数据产品开发。为满足业务场景需求，数据可视化建模重新组织并编排XX数据空间中的原始库、集成库和应用库的数据资源。面向进一步的数据标准化工作，数据可视化建模提供了一系列功能，包括建模、数据萃取、可视化呈现以及打包部署等，为数据产品的开发提供了有力支持。同时建模过程还支持通过可视化组件进行封装和绑定，从而创建出专题产品的仪表盘，实现了直观的数据分析和展现。

支持通过可视化组件进行封装和绑定，形成专题产品仪表盘，完成可视化分析展现。数据可视化建模基于数据模型开发引擎和模型管理为数据融合治理提供建模能力，对XX数据资源体系的原始库、集成库和应用库数据模型进行规范，支持数据萃取、打包部署，以及配置分析统计页面，向用户呈现可视化数据产品。

数据标准化映射

数据标准化映射从相关业务系统采集机构代码、人员代码、装备代码、物资编码及相关数据字典等标准数据，具备对各类数据进行标准化管理及映射的能力，涵盖各单位、敌情、我情及战场环境中的不同来源、类型和格式，支持数据标准管理、映射，提供数据标准化评估和监督。记录数据标准所发生的新增、修改等基础数据变化，可形成权威标准数据；提供标准数据管理功能，对标准数据进行查询、导入、导出和变更管理；提供标准数据映射管理功能，对不同业务系统数据中运行的代码、基础数据、业务数据等与标准数据之间建立映射关系，并进行归一化处理。具备数据标准化整编监控功能，对数据采集抽取、集成融合总体情况进行状态监控。它确保数据的统一标准、编码、量纲和数值，根据数据的名称、含义、结构及取值进行标准化定义并建立映射关系，实现异构数据间的顺畅转换和整合。

数据标准化映射包括统一通用的数据格式和体系结构，以确保跨来源的不同数据集可以统一标准，变为语义统一的应用可访问数据，这在ZQXX数据治理中尤为重要。本方案的数据标准映射提供业务术语、标准数据元素、基本词、数据应用字典、指标数据的规范定义、获取原则和管理、数据资源分类与编码标准、数据管理规定、数据技术标准规范的流程化制定发布能力，并对数据标准的执行落地实施全流程监督。

功能组成

数据标准化映射主要包括标准代码管理与映射、数据标准发布管理、数据标准管理、数据标准搜索、数据标准执行监督。具体的功能组成图如图 4-6所示。

图 4-6 数据标准化映射功能组成图

数据标准化映射从相关业务系统采集机构代码、人员代码、装备代码、物资编码及相关数据字典等标准数据，具备对各类数据进行标准化管理及映射的能力，涵盖各单位、敌情、我情及战场环境中的不同来源、类型和格式。记录数据标准所发生的新增、修改等基础数据变化，可形成权威标准数据；提供标准数据管理功能，对标准数据进行查询、导入、导出和变更管理；提供标准数据映射管理功能，对不同业务系统数据中运行的代码、基础数据、业务数据等与标准数据之间建立映射关系，并进行归一化处理。具备数据标准化整编监控功能，对数据采集抽取、集成融合总体情况进行状态监控。它确保数据的统一标准、编码、量纲和数值，根据数据的名称、含义、结构及取值进行标准化定义并建立映射关系，实现异构数据间的顺畅转换和整合。

数据标准化映射包括统一通用的数据格式和体系结构，以确保跨来源的不同数据集可以统一标准，变为语义统一的应用可访问数据，这在ZQXX数据治理中尤为重要。本方案的数据标准映射提供业务术语、标准数据元素、基本词、数据应用字典、指标数据的规范定义、获取原则和管理、数据资源分类与编码标准、数据管理规定、数据技术标准规范的流程化制定发布能力，并对数据标准的执行落地实施全流程监督。

数据标准化映射面向数据治理过程，主要建设内容包括标准代码管理与映射、数据标准发布管理、数据标准管理、数据标准搜索、数据标准执行监督。

标准代码管理与映射

标准代码管理与映射提供了全面的标准代码管理功能，支持转换映射规则的建立。该系统还支持从原始库或集成库中批量导入数据表、字段，进而自动生成系统标准代码表。

（1）标准代码管理与映射，支持建立机构代码、装备代码、物资代码等标准代码与原始库基础数据之间的转换映射规则。同时，系统支持原始库代码表与标准代码表之间，以及原始库代码表中的代码值与标准代码表中的代码值之间对应关系的维护。

（2）标准代码管理与映射系统还提供了映射关系的新增、修改、删除、查询以及导入导出等功能。

数据标准发布管理

提供数据标准的收集、审议、流程化制定与发布管理功能，通过提供数据标准的收集、审议、流程化制定与发布管理功能，数据标准发布管理能够确保整个过程的可视化、规范化。

数据标准管理

数据标准管理集成了统一可视化编辑视图、多功能操作和数据文档管理的系统。

- 支持用户根据不同的业务分类或数据类型来查看和编辑数据标准。

- 提供了创建、删除和修改数据标准的功能，并支持三种灵活的创建方式：自定义创建、文件导入和数据库引接。

- 对于标准文档的管理，用户可以进行上传、下载和关联等操作。

- 标准元素管理功能，能够定义数据库元数据标准，包括元数据的长度、类型、范围等细节，从而确保数据库表设计的规范性和一致性。

数据标准搜索

数据标准搜索是一个针对XX数据标准提供的检索工具，它具备多种检索功能，以满足用户在不同场景下的查询需求。提供针对XX数据标准各类检索功能，包括全文检索、关键词检索、列表检索等；

数据标准执行监督

数据标准执行监督是确保数据质量、一致性和准确性的关键环节。一个有效的数据标准执行监督体系能够帮助组织识别数据问题，确保数据符合既定的标准和规范，从而支持业务决策、提高运营效率并降低风险。提供数据标准化评估能力，支持使用自定义标准或已发布的标准进行标准执行检查，检测是否符合标准规范。

运用流程

ZQ数据标准制定人员录入数据标准，完成标准的生产和构建。构建完新的数据标准后，由标准审核人员根据编制的数据标准与现有数据标准进行比对、和审核操作。对于审核通过的数据标准，则由系统自动纳入数据标准资源库中进行统一管理和维护；对于审核不通过的数据标准，则由数据标准审核人员将数据标准打回至对应标准编制人员，由其进行标准修订后再提交审核。

数据标准管理员从数据标准资源库中选择可共享的数据标准，对其进行发布，发布后的数据标准同步存储至数据标准共享库中。

数据标准需求人员根据数据标准类型、数据标准关键词、数据标准内容、数据标准制定时间等对标准进行检索，可对检索的数据标准进行预览、下载等操作。

数据标准管理模块的运用流程如下图所示。

图 4-7数据标准化映射模块运用流程

系统集成设计

集成联试

集成目标

集成开发与联试主要是基于数据中台建设成果，以现实需求场景检验ZQ联指XX数据中台建成能力。主要通过集成联试方法，检验ZQ联指XX数据中台横向打通业务系统数据壁垒和纵向实现XX数据共享交换的能力，检验ZQ联指XX数据中台的数据保障能力。

集成思路

按照全军XX数据中台集成工作流程要求，集成流程设计分为三个阶段，分别为设计阶段、研制阶段和集成阶段。

设计阶段主要完成系统需求规格说明（项目建设方案）、系统设计说明（项目技术方案）的编写及相关评审工作，该阶段成果将为项目的下一步实施提供指导和建设依据。

研制阶段依据项目建设方案拆解详细的项目计划，拆解过程确保计划清单中功能项与建设方案一致，研制过程中依据项目建设实际情况更新迭代需求与功能列表，按周期上报建设迭代的进度与成果，总体根据项目成果评估建设。

集成阶段系统经过第三方测评并提交测评报告后，申请集成测试，在集成联试环境中对组件选型、数据、技术标准合规情况等进行综合评估。

集成联试内容

ZQXX数据中台项目集成以整体规划目标，实际业务需求为导向，以建设能力体系主线，通过集成联试验证ZQXX数据中台能力体系构建，分别从内部集成、外部集成、与基础套件集成进行验证。

内部集成

ZQXX数据中台内部接口可划分为内部各组件间的交互如下图所示。

图 5-1ZQXX数据中台内部分系统间集成关系图

外部集成

ZQ联指XX数据中台对外提供统一、标准、安全的数据接口服务、交换服务及全域检索服务等，并向指挥信息系统、业务应用系统以及“十四五”其他网信项目提供数据、代码、模型、能力支撑服务。域内服务集成关系如下图所示。

图 5-2ZQXX数据中台系统域内服务集成关系图

在XX样式执行过程中，业务信息系统将采集、收集到的XX动态数据资源，导入到ZQXX数据中台进行清洗、整编、融合，形成高质量的海战场XX动态数据资源。

与基础套件集成

组件集成是根据军委联指数据中台建设单位统一下发的八大通用基础支撑套件标准，在ZQ、ZQ军兵种对应XX数据中台直接使用或二次开发使用，并集成使用共享数据交换中间件，全面实现数据的跨级跨域共享、交换和汇聚的多组件集成。

下面分别对通用基础支撑套件集成以及通用基础支撑套件进行详细介绍。

数据服务网关

ZQ根据具体权限、需求申请与军委联指数据中台同步目录信，全军数据资源服务目录通过收集ZQ对应服务包，注册到军委联指部署目录，并跨域同步到其他XX数据中台。ZQ作为数据服务使用方，通过目录检索对应数据资源，向全军数据资源目录发送访问数据服务请求，获取服务访问方式和授权信息、授权秘钥，最终实现对应数据资源调用服务。

数据共享交换中间件

ZQ数据中台通过数据共享交换中间件实现XX数据交换和协同的核心功能，提供数据模式管理、数据变换、数据交换、数据同步和协同等服务。ZQ作为数据交换节点代理向数据中台注册自己的数据交换服务，数据中台根据注册的消息进行数据服务的审核，主动调用数据交换节点的数据访问服务来向数据交换节点获取数据。

全域数据态势组件

全域数据态势组件是以数据服务应用全生命周期管理为核心，通过多维度量化各项指标，精准反馈数据的实时现状及整体状况；利用海量数据分析引擎及模型实现对数据整体的分析、统计、应用。可以为ZQ联指用户提供综合数据的精准信息、智能研判、快速聚合，完成对数据产生到综合应用的闭环。

混合索引中间件

混合索引中间件是一种将数据按统一标准映射生成一种特定数据的中间转化组件，它对数据资源库中的数据进行操作、映射，产生特定的元数据。通过该元数据，构建集中的索引信息，为实现ZQ跨域数据中台中多源多模态数据的快捷检索使用提供有力保障，并通过API接口方式对用户提供数据服务。

统一资源调度中间件

统一资源调度中间件主要用于解决业务前台的各种工具、应用以及后台多模态计算引擎之间的链接和统一资源调度问题。同时，在与上层应用对接时，屏蔽底层的各类调用以及使用细节，并对外提供标准统一的接口。同时，统一资源调度中间件也能为ZQ提供资源隔离、资源管控、权限隔离等功能，支持统一变量、常见函数、用户自定义函数（UDF）、用户资源模型文件管理等能力，并具备高并发、高性能、高可用等性能以及大数据作业全生命周期管理能力。

可配置机器学习框架

可配置式机器学习框架是一种面向军队智能应用场景领域，提供模型创新和服务的智能中台，基于统一调度的算力资源、样本数据资源，实现在线数据引入、探索、分析、特征、建模、发布，基于平台内置的基础算法库在应用场景驱动下，不断沉淀与创新AI模型，通过API开放服务实现模型服务化，降低AI创新资源获取门槛，简化规模化智能应用开发的流程，提升AI模型价值。它为ZQ用户提供全面的智能应用，包括：统一的数据预处理能力，统一的标注工具和数据引入工具，提供统一规范的人员角色管理、功能管理及其权限管理。

运维监控中间件

运维监控中间件主要通过对各种硬件资源、软件资源、中间件的运行情况进行信息采集，然后对监控指标配置告警策略（可自定义设置阈值和告警级别等）。当中间件性能指标的实时数据触发到设定的告警阀值时，就会产生告警，并通过日志等方式推送到相关运维人员，从而及时有效的掌握中间件的健康运行状态，并做到事先预防。

另外，运维监控中间件针对具体的告警信息，可以通过智能排障算法分析，给出指导性的解决方案和思路，可协助ZQ运维人员迅速解决故障。

数据库审计中间件

数据库审计中间件以安全事件为中心，以全面审计和精确审计为基础，ZQXX数据中台的数据库活动，对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理，对数据库遭受到的风险行为进行实时告警。它通过对ZQ用户访问数据库行为的记录、分析和汇报，来帮助ZQ用户事后生成合规报告、事故追根溯源，同时通过大数据搜索技术提供高效查询审计报告，定位事件原因，以便日后查询、分析、过滤，实现加强内外部数据库网络行为的监控与审计，提高数据资产安全。

集成工作实施

环境准备

硬件环境需求

联调联试硬件环境主要保障联试过程中数据中台、配套数据库和大数据平台、其它陪测软件的运行，按上下两级配置。

表 5-1集成联试硬件环境设备需求清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 品牌：擎天DF720机架式服务器I型； FT-2000+/64 64核，主频≥2.2GHz； 国产自主研发固件； 麒麟操作系统 | 台 | 6 |
| 2 | 大数据服务器 | 品牌：擎天DF720机架式服务器I型 国产FT-2000+/64核，主频≥2.2GHz； 国产自主研发固件； 麒麟操作系统 | 台 | 6 |
| 3 | GPU 服务器 | DDR4,单台不少于512GB； GPU：不少于8X16GB； | 台 | 2 |
| 4 | 万兆 交换机 | 自主安全以太网交换机，自主安全以太网交换机主控，万兆端口，端口可扩展 | 台 | 4 |
| 5 | 测试客户端 | 自主可控客户端机器 | 台 | 6 |
| 6 | 测试服务器 | 安装Windows、Klocwork、McCabe、LineCount等测试软件的测试服务器 | 台 | 1 |

软件环境需求

联调联试环境软件配置如下表所示。主要包括国产化服务器操作系统、桌面操作系统、浏览器、远程服务器连接工具等共用软件，其它如各类数据库软件或中间件等根据数据中台和各应用选型确认。具体内容如下表：

表 5-2集成联试环境共用软件配置表

| 序号 | 软件类型 | 软件项名称 | 版本 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 银河麒麟 | 64位服务器版V10 | 18 |
| 2 | 桌面操作系统 | 银河麒麟 | 64位桌面版V10 | 16 |
| 3 | 浏览器 | 火狐浏览器 | 78.6.0 | 16 |
| 4 | 远程服务器连接工具1 | Xshell | 5 | 按需 |
| 5 | 远程服务器连接工具2 | Xftp | 6.0 | 按需 |
| 6 | 远程服务器连接工具3 | MobaXterm | 20.5 | 按需 |

模拟数据准备

针对引接汇聚能力、存储分析能力、融合治理能力、服务支撑能力、共享交换能力、安管运维能力6个方面准备集成联试数据，集成联试数据按数据场景划分包括主题数据，联合XX数据，对象数据，领域和贴源数据。其中主题数据包括联合XX能力、非战争JS行动、重大演习演练、应对突发情况和战略管理5大类数据；联合XX数据包括XX基础数据、XX动态数据、指挥决策数据、统计评估数据、发展规划数据和JS实力数据6大类数据；对象数据包括人员、机构、装备、物资、设施、环境、行动和事件8大类数据；领域数据包括XX保障、政治工作、后勤保障、装备保障、国防动员、侦查QB、战场环境和训练管理8大类数据；贴源数据包括业务系统数据、指挥文电数据、海情数据、空情数据、北斗数据、在线采报数据、演习训练资料、XX法规标准和外部开源数据9大类数据。

集成联试数据的生成方式可采用：通过获取真实数据进行数据偏离，对敏感内容进行数据脱敏，该方式需要能获取少量真实数据；按照数据项生成规则随机生成数据，可以提高测试数据的多样性和有效性，该方式需要能获取数据的定义，如表结构信息，包括字段名称、字段类型等；通过数据生成工具生成测试数据，数据范围确定的字段可通过设定枚举值范围，提高测试数据的多样性和质量，该方式需要能获取数据的定义，如表结构信息，包括字段名称、字段类型等。

引接汇聚能力测试数据

ZQ、数据中台应提供治理后的集成联试数据，遵守共享交换标准规范，联合XX数据包括XX基础数据、XX动态数据、指挥决策数据、统计评估数据、发展规划数据和JS实力数据6大类数据；ZQ、军兵种数据中台将治理后的数据通过共享交换中间件同步至共享交换库，ZQXX数据中台通过共享交换中间件可汇聚ZQ、军兵种数据中台提供的XX数据。

集成联试数据需求清单详见下表所示：

表 5-3集成联试数据需求清单

| 分类 | 数据类型 | ZQ |
| --- | --- | --- |
| 联合XX数据 | XX基础数据 | √ |
|  | XX动态数据 | √ |
|  | 指挥决策数据 | √ |
|  | 统计评估数据 | √ |
|  | 发展规划数据 | √ |
|  | JS实力数据 | √ |

联合XX数据包括XX基础数据、XX动态数据、指挥决策数据、统计评估数据、发展规划数据和JS实力数据6大类数据。

XX基础数据可包括JS力量数据，关键岗位人员，物资储备等；XX动态数据可包括指挥流程数据，处置流程数据，XX部署数据，部队状态数据等；指挥决策数据可包括战备值班兵力，兵力调动动态，战备行动统计分析等；统计评估数据可包括部队打击力，部队输送力，部队保障力，部队控制力，部队防护力，人员适配率，人员在位率，人员编配率，人员称职率，武器装备完好率，武器装备编配率等；发展规划数据可包括发展规划项目、经费、执行状态、调整情况等；JS实力数据可包括部队XX能力，部队战备能力，部队JS训练数据等。

表 5-4集成联试数据联合XX数据

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 联合XX数据 | XX基础数据 | 例如，JS力量数据，关键岗位人员，物资储备等 |
|  | XX动态数据 | 例如，指挥流程数据，处置流程数据，XX部署数据，部队状态数据等 |
|  | 指挥决策数据 | 例如，战备值班兵力，兵力调动动态，战备行动统计分析等 |
|  | 统计评估数据 | 例如，部队打击力，部队输送力，部队保障力，部队控制力，部队防护力，人员适配率，人员在位率，人员编配率，人员称职率，武器装备完好率，武器装备编配率等 |
|  | 发展规划数据 | 例如，发展规划项目、经费、执行状态、调整情况等 |
|  | JS实力数据 | 例如，部队XX能力，部队战备能力，部队JS训练数据等 |

存储分析能力测试数据

集成联试数据按照场景划分包括主题数据，联合XX数据，对象数据，领域和贴源数据，按照技术划分包括结构化数据、非结构化数据和流式数据。ZQXX数据中台将引接汇聚后的数据，按需将存储到合适的数据库中，如关系型数据库、大数据平台，对象存储、时空数据库、时序数据库、图数据库和MPP数据库。

存储分析能力的数据通过引接汇聚能力模拟生成。

集成联试数据需求清单详见下表所示：

表 5-5集成联试数据需求清单

| 分类 | 数据类型 | ZQ |
| --- | --- | --- |
| 联合XX数据 | XX基础数据 | √ |
|  | XX动态数据 | √ |
|  | 指挥决策数据 | √ |
|  | 统计评估数据 | √ |
|  | 发展规划数据 | √ |
|  | JS实力数据 | √ |

主题数据包括联合XX能力、非战争JS行动、重大演习演练、应对突发情况和战略管理5大类数据。

联合XX能力可包括空中突击打击能力等；非战争JS行动可包括抗震救灾事件等；重大演习演练可包括演习部队情况，演练部队情况，演习计划，演练计划，部队动态等；应对突发情况可包括外军舰船闯礁事件，外军舰船穿航台湾海峡事件等；战略管理可包括部队调整等。

表 5-6集成联试数据主题数据

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 主题数据 | 联合XX能力 | 例如，空中突击打击能力等 |
|  | 非战争JS行动 | 例如，抗震救灾事件等 |
|  | 重大演习演练 | 例如，演习部队情况，演练部队情况，演习计划，演练计划，部队动态等 |
|  | 应对突发情况 | 例如，外军舰船闯礁事件，外军舰船穿航台湾海峡事件等 |
|  | 战略管理 | 例如，部队调整等 |

联合XX数据包括XX基础数据、XX动态数据、指挥决策数据、统计评估数据、发展规划数据和JS实力数据6大类数据。

XX基础数据可包括JS力量数据，关键岗位人员，物资储备等；XX动态数据可包括指挥流程数据，处置流程数据，XX部署数据，部队状态数据等；指挥决策数据可包括战备值班兵力，兵力调动动态，战备行动统计分析等；统计评估数据可包括部队打击力，部队输送力，部队保障力，部队控制力，部队防护力，人员适配率，人员在位率，人员编配率，人员称职率，武器装备完好率，武器装备编配率等；发展规划数据可包括发展规划项目、经费、执行状态、调整情况等；JS实力数据可包括部队XX能力，部队战备能力，部队JS训练数据等。

表 5-7集成联试数据联合XX数据

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 联合XX数据 | XX基础数据 | 例如，JS力量数据，关键岗位人员，物资储备等 |
|  | XX动态数据 | 例如，指挥流程数据，处置流程数据，XX部署数据，部队状态数据等 |
|  | 指挥决策数据 | 例如，战备值班兵力，兵力调动动态，战备行动统计分析等 |
|  | 统计评估数据 | 例如，部队打击力，部队输送力，部队保障力，部队控制力，部队防护力，人员适配率，人员在位率，人员编配率，人员称职率，武器装备完好率，武器装备编配率等 |
|  | 发展规划数据 | 例如，发展规划项目、经费、执行状态、调整情况等 |
|  | JS实力数据 | 例如，部队XX能力，部队战备能力，部队JS训练数据等 |

融合治理能力测试数据

ZQXX数据中台通过存储分析能力将引接汇聚后的数据存储后，通过ZQXX数据中台的数据治理能力对数据进行治理、把数据资源和原有数据关联融合。对结构化数据的数据库表进行ETL抽取、转换与加载等，非结构化数据进行内容提取，流式数据进行轨迹数据接入、合批、去重、与基础数据关联。

融合治理能力的数据通过引接汇聚能力模拟生成。主要针对贴源数据进行融合治理能力测试。

贴源数据包括业务系统数据、指挥文电数据、海情数据、空情数据、北斗数据、在线采报数据、演习训练资料、XX法规标准和外部开源数据9大类数据。

业务系统数据可包括财务管理系统，人力资源管理系统等；指挥文电数据可包括航天侦查快报等；海情数据可由有模拟器生成；空情数据可由模拟器生成；北斗数据可由模拟器生成；在线采报数据可包括每日席位上报文电接收情况等；演习训练资料可包括演习计划，指令，总结等；XX法规标准可包括海情处置规定，空情处置规定等；外部开源数据可包括舆情数据，外台军目标等。

表 5-8集成联试数据贴源数据表格

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 贴源数据 | 业务系统数据 | 例如，财务管理系统，人力资源管理系统等 |
|  | 指挥文电数据 | 例如，航天侦查快报等 |
|  | 海情数据 | 例如，由有模拟器生成对应的海情数据 |
|  | 空情数据 | 例如，由模拟器生成对应的空情数据 |
|  | 北斗数据 | 例如，由模拟器生成对应的北斗数据 |
|  | 在线采报数据 | 例如，每日席位上报文电接收情况等 |
|  | 演习训练资料 | 例如，演习计划，指令，总结等 |
|  | XX法规标准 | 例如，海情处置规定，空情处置规定等 |
|  | 外部开源数据 | 例如，舆情数据，外台军目标等 |

服务支撑能力测试数据

ZQXX数据中台可通过数据中台的数据服务能力对治理后数据实现域内数据资源目录的构建，资源的注册、发布及授权使用，可提供标准的数据共享访问接口和通用计算模型，实现按需按权的数据共享；可通过通用支撑组件的数据服务网关、全域数据态势组件对治理后数据实现跨域数据资源目录的构建，资源的注册、发布及授权使用，可提供标准的数据共享访问接口和通用计算模型，实现按需按权的数据共享。

服务支撑能力的数据通过引接汇聚能力模拟生成。主要包括主题数据、联合XX数据、领域数据、对象数据等服务支持数据准备。

主题数据包括联合XX能力、非战争JS行动、重大演习演练、应对突发情况和战略管理5大类数据。

联合XX能力可包括空中突击打击能力等；非战争JS行动可包括抗震救灾事件等；重大演习演练可包括演习部队情况，演练部队情况，演习计划，演练计划，部队动态等；应对突发情况可包括外军舰船闯礁事件，外军舰船穿航台湾海峡事件等；战略管理可包括部队调整等。

表 5-9集成联试数据主题数据

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 主题数据 | 联合XX能力 | 例如，空中突击打击能力等 |
|  | 非战争JS行动 | 例如，抗震救灾事件等 |
|  | 重大演习演练 | 例如，演习部队情况，演练部队情况，演习计划，演练计划，部队动态等 |
|  | 应对突发情况 | 例如，外军舰船闯礁事件，外军舰船穿航台湾海峡事件等 |
|  | 战略管理 | 例如，部队调整等 |

联合XX数据包括XX基础数据、XX动态数据、指挥决策数据、统计评估数据、发展规划数据和JS实力数据6大类数据。

XX基础数据可包括JS力量数据，关键岗位人员，物资储备等；XX动态数据可包括指挥流程数据，处置流程数据，XX部署数据，部队状态数据等；指挥决策数据可包括战备值班兵力，兵力调动动态，战备行动统计分析等；统计评估数据可包括部队打击力，部队输送力，部队保障力，部队控制力，部队防护力，人员适配率，人员在位率，人员编配率，人员称职率，武器装备完好率，武器装备编配率等；发展规划数据可包括发展规划项目、经费、执行状态、调整情况等；JS实力数据可包括部队XX能力，部队战备能力，部队JS训练数据等。

表 5-10集成联试数据联合XX数据

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 联合XX数据 | XX基础数据 | 例如，JS力量数据，关键岗位人员，物资储备等 |
|  | XX动态数据 | 例如，指挥流程数据，处置流程数据，XX部署数据，部队状态数据等 |
|  | 指挥决策数据 | 例如，战备值班兵力，兵力调动动态，战备行动统计分析等 |
|  | 统计评估数据 | 例如，部队打击力，部队输送力，部队保障力，部队控制力，部队防护力，人员适配率，人员在位率，人员编配率，人员称职率，武器装备完好率，武器装备编配率等 |
|  | 发展规划数据 | 例如，发展规划项目、经费、执行状态、调整情况等 |
|  | JS实力数据 | 例如，部队XX能力，部队战备能力，部队JS训练数据等 |

共享交换能力测试数据

ZQXX数据中台可通过通用支撑组件的共享交换中间件，对治理后的数据按照主题数据、联合XX数据、对象数据、领域数据、贴源数据、数据规则、数据标签、知识图谱等资源进行共享交换，ZQ、军兵种可按需获取ZQXX数据中台共享的数据。

共享交换能力的数据通过引接汇聚能力模拟生成。主要包括主题数据、联合XX数据、领域数据、对象数据等共享交换数据准备。

对象数据包括人员、机构、装备、物资、设施、环境、行动和事件8大类数据。

人员可包括人员信息，组织信息，人员关系等；机构可包括机构名称，上级单位等；装备可包括装备信息等；物资可包括物资信息，物资周转等；设施可包括设施信息等；环境可包括气象信息，自然地理，交通运输等；行动可包括行动信息，行动分类等；事件可包括事件信息，事件分类等。

表 5-11集成联试数据对象数据表格

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 对象数据 | 人员 | 例如，人员信息，组织信息，人员关系等 |
|  | 机构 | 例如，机构名称，上级单位等 |
|  | 装备 | 例如，装备信息等 |
|  | 物资 | 例如，物资信息，物资周转等 |
|  | 设施 | 例如，设施信息等 |
|  | 环境 | 例如，气象信息，自然地理，交通运输等 |
|  | 行动 | 例如，行动信息，行动分类等 |
|  | 事件 | 例如，事件信息，事件分类等 |

领域包括XX保障、政治工作、后勤保障、装备保障、国防动员、侦查QB、战场环境和训练管理8大类数据。

XX保障可包括XX计划等；政治工作可包括人员情况，社会情况等；后勤保障可包括油料保障，药材保障，被装保障等；装备保障可包括弹药数量，维修器材等；国防动员可包括预备役人员情况，物资动员能力等；侦查QB可包括外台军目标，外台军动态等；战场环境可包括战场气象信息，战场电磁情况等；训练管理可包括单兵训练，实装训练，管理指导业务，安全监管业务等。

表 5-12集成联试数据领域数据表格

| 分类 | 数据类型 | 数据表 |
| --- | --- | --- |
| 领域 数据 | XX保障 | 例如，XX计划等 |
|  | 政治工作 | 例如，人员情况，社会情况等 |
|  | 后勤保障 | 例如，油料保障，药材保障，被装保障等 |
|  | 装备保障 | 例如，弹药数量，维修器材等 |
|  | 国防动员 | 例如，预备役人员情况，物资动员能力等 |
|  | 侦查QB | 例如，外台军目标，外台军动态等 |
|  | 战场环境 | 例如，战场气象信息，战场电磁情况等 |
|  | 训练管理 | 例如，单兵训练，实装训练，管理指导业务，安全监管业务等 |

安管运维能力测试数据

ZQXX数据中台可通过通用支撑组件的运维监控中间件从ZQ、军兵种数据中台获取全局资源运行状态，全局使用情况，历史态势，故障告警信息等数据。

全局资源运行状态获取的信息包括CPU、内存、硬盘、网络带宽和网络状态等指标。

全局使用情况的信息包括关系型数据库、大数据计算引擎、大数据存储引擎、时空数据库、图数据库、对象存储、MPP数据库、资源调度中间件、机器学习中间件、共享交换中间件、混合索引中间件、前置库、原始库、集成库、应用库和共享交换库。

历史态势的信息包括对关系型数据库、大数据计算引擎、大数据存储引擎、时空数据库、图数据库、对象存储、MPP数据库、资源调度中间件、机器学习中间件、共享交换中间件、混合索引中间件、前置库、原始库、集成库、应用库和共享交换库的历史数据。

故障告警事件监控的信息包括对关系型数据库、大数据计算引擎、大数据存储引擎、时空数据库、图数据库、对象存储、MPP数据库、资源调度中间件、机器学习中间件、共享交换中间件、混合索引中间件、前置库、原始库、集成库、应用库和共享交换库的告警信息。如数据库连接异常、状态异常和数据条数异常等，中间件服务异常，前置库、原始库、集成库、应用库和共享交换库连接异常、状态异常和数据条数异常等。

集成联试流程

流程设计按照全军XX数据中台集成开发工作流程要求，分三个阶段。设计阶段：完成本级系统需求规格说明（项目建设方案）、系统设计说明（项目技术方案）的编写及评审工作，为项目下一步实施提供指导与建设依据；建设阶段：建设方根据项目建设方案对项目计划进行拆解，项目工作计划清单中功能项要与方案一致，并根据项目建设实际情况更新迭代需求与功能列表，周期上报建设迭代进度与成果，总体根据项目成果评估建设；集成阶段：上线阶段需经三方评测并提交测评报告后，再申请集成测试，在集成联试环境中对组件选型、数据、技术标准合规情况进行综合评估。ZQ联指XX数据中台总体集成流程如图5-3所示。

图5-3项目总体集成流转图

联调联试工作

ZBZQ联指XX数据中台联调联试工作从本级出发，在全军统一部署下，开展本级联调联试工作并配合全军联调联试，主要在打通横向集成和上下贯通两个阶段。

横向集成阶段主要在军委统一下发通用基础支撑套件（含开发自测工具）的基础上进行本级功能自检。在相关功能完成单元测试后，设计各个系统的联试场景，拆分测试案例，满足层级内功能流程完备要求，确保软件选型、代码编写合规、数据服务解析正确。

上下贯通阶段主要是在全军各级数据共享交换场景下，配合军委联指和ZQ军兵种进行上下多级XX数据中台之间的共享交换能力，实现ZQ联指本级节点的域内服务与军委联指、ZQ军兵种之间的跨域服务。主要内容是针对关系型数据、知识图谱等，验证数据归集、治理、集成、应用方面贯通场景的覆盖与处理性能，满足典型场景的时效与准确性要求。通过基于数据对象的共享交换中间件，实现与军委联指、ZQ军兵种XX数据中台等跨层级数据共享交换服务，满足各级各类应用系统数据保障需求，同时又对外提供统一、标准、安全的数据接口服务、交换服务及全域检索服务等，并向指挥信息系统、业务应用系统以及“十四五”其他网信项目提供数据支撑服务。

联调联试资源需求

硬件环境需求

联调联试硬件环境主要保障联试过程中数据中台、配套数据库和大数据平台、其它陪测软件的运行，按上下两级配置。

表 5-13集成联试硬件环境设备需求清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 品牌：擎天DF720机架式服务器I型； FT-2000+/64 64核，主频≥2.2GHz； 国产自主研发固件； 麒麟操作系统 | 台 | 6 |
| 2 | 大数据服务器 | 品牌：擎天DF720机架式服务器I型 国产FT-2000+/64核，主频≥2.2GHz； 国产自主研发固件； 麒麟操作系统 | 台 | 6 |
| 3 | GPU 服务器 | DDR4,单台不少于512GB； GPU：不少于8X16GB； | 台 | 2 |
| 4 | 万兆 交换机 | 自主安全以太网交换机，自主安全以太网交换机主控，万兆端口，端口可扩展 | 台 | 4 |
| 5 | 测试客户端 | 自主可控客户端机器 | 台 | 6 |
| 6 | 测试服务器 | 安装Windows、Klocwork、McCabe、LineCount等测试软件的测试服务器 | 台 | 1 |

软件环境需求

联调联试环境软件配置如下表所示。主要包括国产化服务器操作系统、桌面操作系统、浏览器、远程服务器连接工具等共用软件，其它如各类数据库软件或中间件等根据数据中台和各应用选型确认。具体内容如下表：

表 5-14集成联试环境共用软件配置表

| 序号 | 软件类型 | 软件项名称 | 版本 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 银河麒麟 | 64位服务器版V10 | 18 |
| 2 | 桌面操作系统 | 银河麒麟 | 64位桌面版V10 | 16 |
| 3 | 浏览器 | 火狐浏览器 | 78.6.0 | 16 |
| 4 | 远程服务器连接工具1 | Xshell | 5 | 按需 |
| 5 | 远程服务器连接工具2 | Xftp | 6.0 | 按需 |
| 6 | 远程服务器连接工具3 | MobaXterm | 20.5 | 按需 |

测试工具

在集成部署和联调联试过程中，可使用ping、ftp、telnet、ps等基础指令测试网络连通性、程序运行情况，进行简单接口验证和问题排查，但对于复杂的测试需求，例如性能压力测试、接口准确性测试等，则需要专业的工具来完成，在集成联试环境准备阶段需要提供相关的测试工具，在集成联试过程中使用，以便及时进行问题排查处理。

以下列举了本次联调联试会用到的性能测试、接口测试工具：

（1）soapUI

soapUI是一个开源测试工具，通过soap/http来检查、调用、实现Web Service的功能/负载/符合性测试。该工具既可作为一个单独的测试软件使用，也可利用插件集成到Eclipse，maven2.X，Netbeans 和intellij中使用。把一个或多个测试套件（TestSuite）组织成项目，每个测试套件包含一个或多个测试用例（TestCase），每个测试用例包含一个或多个测试步骤，包括发送请求、接受响应、分析结果、改变测试执行流程等。

SOAPUI根据WSDL生成SOAP数据包，手工填入参数后可以直接进行性能测试。SOAPUI能够捕捉SOAP请求和响应、创建测试请求、测试用例并且提供仿真的服务。

SOAPUI提供工具通过SOAP/HTTP来检查、调用、实现Web服务间的功能、负载、符合性测试，该工具既可作为一个桌面应用软件使用，也可利用插件集成到Eclipse、maven2.X、netbeans和intellij中使用。

（2）Fiddler

Fiddler是用C语言编写,包含一个简单却功能强大的基于JScript .NET事件脚本子系统，具有很好的灵活性，可支持众多的HTTP调试任务，并且能够使用.net框架语言进行扩展。

Fiddler支持断点调试技术，当在软件的菜单选项中选择before request,或者当这些请求或响应属性能够跟目标的标准相匹配，Fiddler就能够暂停Http通讯，并且允许修改请求和响应。这种功能对于安全测试是非常有用，当然也可以用来做一般的功能测试，因为所有的代码路径都可以用来演习。

通过显示所有的Http通讯，Fiddler可以轻松地演示哪些用来生成一个页面，通过统计页面用户可以很轻松地使用多选，得到一个WEB页面的“总重量”，也可以很轻松地看到请求的某个页面总共被请求了多少次，以及多少字节被转化。

（3）Postman

Postman是一个非常流行的API测试工具，被广泛用于开发、测试和文档编写。它提供了一个易于使用的用户界面，可以让用户创建和发送HTTP请求，以及查看和检查HTTP响应。

具体来说，Postman可以模拟用户发起的各类HTTP/HTTPS请求，将请求数据发送至服务端，获取对应的响应结果，从而验证响应中的结果数据是否和预期值相匹配。它支持http、https协议，可以在Windows、Mac、Linux上运行，并且可以免费下载和使用。

使用Postman进行API测试的基本步骤如下：

安装和配置：可以在官方网站下载并安装Postman，创建账户并登录。

发送请求：在Postman中创建请求非常简单，只需要按照以下步骤进行操作：打开Postman，点击左上角的"New"按钮，选择请求类型(比如"GET"、"POST"等)。输入请求URL。可以手动输入URL，也可以从浏览器中复制URL并粘贴到Postman中。设置请求头部和请求参数。可以添加自定义的头部信息，也可以设置请求参数。发送请求。点击发送按钮即可发送请求。

检查响应：发送请求后，Postman会显示服务器返回的响应。响应通常包括以下几个部分：响应状态码。通常200表示成功，400表示客户端错误，500表示服务器错误。响应头部信息。包括Content-Type、Content-Length等信息。响应正文。可能是HTML、JSON、XML等格式的文本。在响应结果中，可以查看响应内容，并且可以使用Postman的查询语言对响应结果进行过滤和解析。

环境和变量：在Postman中可以设置环境和变量，以便在不同环境（如开发、测试、生产环境）中使用相同的请求和变量。在Postman左上角的"Environments"中，可以添加不同的环境，每个环境中可以设置不同的变量。例如，我们可以设置一个"dev"环境，包含一个"base_url"变量，值为"https://dev.api.example.com"。在发送请求时，可以使用变量替代URL，如"{{base_url}}/users"。

集合和测试：集合是一组相关请求的容器。可以将不同的请求添加到一个集合中，方便管理和测试。集合还可以添加测试脚本，用于检查响应结果是否符合预期。测试脚本可以使用JavaScript编写，在发送请求后自动运行。

导入和导出：Postman支持导入和导出请求和集合。可以将Postman中的请求和集合导出为JSON格式的文件，也可以从JSON文件中导入请求和集合。

（4）LoadRunner

LoadRunner是一款预测系统行为和性能的负载测试工具。它通过模拟上千万用户实施并发负载及实时性能监测的方式来确认和查找问题，能够对整个系统架构进行测试。LoadRunner能够生成虚拟用户，以虚拟用户的方式模拟真实用户的业务操作行为，帮助用户最大限度地缩短测试时间、优化性能和加速应用系统的发布周期。LoadRunner支持广泛的协议和技术，提供丰富的测试场景和测试报告，为特殊环境提供特殊的解决方案。

在应用方面，LoadRunner适用于各种体系架构的自动负载测试，能够预测系统行为并优化系统性能。它广泛应用于互联网以及其它需要进行负载测试的领域，帮助用户更快地查找和发现问题。LoadRunner的脚本录制功能强大，能够轻松创建和管理测试脚本，支持多种语言和平台。它还具有强大的事务处理功能和集合点功能，能够模拟并发用户的行为，实现高效的负载测试。

（5）JMeter

Apache JMeter是Apache组织开发的基于Java的压力测试工具，用于对软件做压力测试。它最初被设计用于Web应用测试，但后来扩展到其他测试领域。它可以用于测试静态和动态资源，例如静态文件、Java小服务程序、CGI脚本、Java对象、数据库、FTP服务器等。JMeter可以用于对服务器、网络或对象模拟巨大的负载，来自不同压力类别下测试它们的强度和分析整体性能。另外，JMeter能够对应用程序做功能/回归测试，通过创建带有断言的脚本来验证你的程序返回了你期望的结果。

Jmeter可以用于对静态的和动态的资源（文件，Servlet，Perl脚本，java对象，数据库和查询，FTP服务器等等）的性能进行测试。它可以用于对服务器、网络或对象模拟繁重的负载来测试它们的强度或分析不同压力类型下的整体性能。你可以使用它做性能的图形分析或在大并发负载测试你的服务器/脚本/对象。

Apache JMeter主要用于测试以下领域：

Web应用程序：JMeter可以模拟多个用户同时访问Web应用程序，以测试其性能和响应时间。

数据库：JMeter可以测试数据库的性能，例如查询速度和数据吞吐量。

Web服务：JMeter可以测试Web服务的质量，例如SOAP和RESTful服务。

性能测试：JMeter可以模拟大量的用户请求，以测试应用程序的性能和可伸缩性。

负载测试：JMeter可以模拟各种负载条件，例如并发用户数量、网络流量等，以测试应用程序的稳定性和性能。

压力测试：JMeter可以模拟异常条件，例如高并发用户、错误注入等，以测试应用程序的健壮性和可靠性。

接口测试：JMeter可以测试应用程序的接口，包括HTTP、HTTPS、SOAP、REST等协议的接口。

回归测试：JMeter可以用于对应用程序进行回归测试，以确保新版本的软件仍然符合预期。

总之，Apache JMeter是一个功能强大的压力测试工具，可以应用于多个领域，以帮助开发人员和测试人员评估应用程序的性能和质量。

（6）Doclever

Doclever是一个可视化接口管理工具，可以分析接口结构，校验接口正确性，围绕接口定义文档，通过一系列自动化工具提升协作效率。它支持项目版本和接口快照功能，可以并行管理多个版本，同时支持自动化测试功能，可以通过编写少量的JavaScript代码完成一系列操作。此外，Doclever还支持Postman、Rap、Swagger等工具的导入和导出，方便无缝迁移和离线浏览。

在应用方面，Doclever可以用于前后台调试、自动化测试、接口文档生成等场景。作为后端开发人员，最主要的需求就是它能自动生成接口文档，方便跟前端联调，以及方便后端自测。同时，Doclever的自动化测试功能可以模拟复杂的场景进行测试，例如获取验证码、登录、获取订单列表等操作。

联调联试目标

联调联试是为了检验本项目各分系统合各模型的功能和性能，以及在进行综合集成后，系统的互联互通互操作能力、系统的综合功能和整体性能，发现并解决系统中存在的问题，提升系统效能而进行的一系列综合性验证活动，包括联试设计、联试准备、联试实施和联试评估等。

通过开展联调联试，主要实现以下工作目标：

一、建立区别于生产环境的独立的联调联试环境，为各分系统的联调联试、需求交互提供基础平台支撑；

二、在联调联试环境中，基于接入模拟数据及部分真实业务数据，完成各分系统的所有功能和性能的测试验证，以及各分系统间的相互调用、数据共享验证；

三、验证技术方向的可行性：通过对技术方案验证，确保系统具备实现所需功能的能力，同时评估技术方案的可行性和可靠性。

四、检查系统性能：通过测试和评估系统的性能，确保系统在各种符合和数据量下能够保持稳定的运行速度和响应时间。

五、发现并解决问题：通过联调联试和验证，发现系统中的缺陷和问题尤其是系统接口交互问题，并及时解决，以提高系统的质量和稳定性。

七、验证系统的可维护性：通过联调联试和验证，确保系统的可维护性和扩展性，以便系统在出现问题或需要进行升级时能够方便的进行维护和扩展。

八、验证系统的安全性：通过联调联试和验证，确保系统的安全性得到保障，避免系统泄露敏感信息。

八、验证系统的可靠性：通过联调联试和验证，确保系统的可靠性得到保障，避免系统在运行过程中出现故障或意外停机。

联调联试思路

遵循网络信息体系融合顶层规划和整体设计，在“体系设计、统筹推进，分工建设、分步实施，集成优化、固强补弱，建用结合、滚动发展”的总体思路指导下，搭建技术验证和联调联试基础环境，以数据保障需求为牵引，以详细体系设计为依据，以真实业务数据为依托，以国家和军队标准规范为准绳，有序开展数据中台系统的联调联试工作。

（1）以搭建独立的联调联试环境为基础

搭建独立的联调联试软硬件环境，包括大容量的存储资源、较强的计算能力和高速宽带网络等基础设施，支撑日常ZB数据保障和重大行动数据保障的功能和性能测试验证，及各分系统、各模块间的联调联试工作。

（2）以数据资源融合集成为重点

围绕数据中台联调联试的主题，开展XX数据引接汇聚、XX数据融合治理、XX数据资源管理、XX数据智能分析各子系统的集成和数据交换测试，模型与模型之间数据交换测试，以及全系统联试测试等重点工作。

（3）以实际应用需求为遵循

针对实际应用需求、流程以及作业场景，实践首都地区异常空情处置场景、日常数据整编治理和支撑XX筹划场景等典型应用，研究综合数据应用环节，验证数据中台综合能力。

（4）以详细体系设计为依据

在遵循网络信息体系融合顶层规划和整体设计的前提下，制订网络信息体系融合联调联试设计方案，处理好各分系统间、各模型间，以及与外部系统的关系，明确联调联试的具体工作任务和计划，推动整个体系协调发展、整体联动、有效集成。

（5）以实际业务数据为依托

XX数据引接汇聚部分实际业务数据资源，充分发现和暴露各系统和模型在数据处理、接口对接、系统操作等方面的问题，支撑XX数据融合治理和应XX数据智能分析。

（6）以国家和军队标准规范为准绳

遵循国家和军队软硬件系统建设的标准规范和技术体制，制定相关标准规范体系，搭建联调联试总体架构，并以制定的详细技术规范、数据规范、接口规范为技术指导，进行统一集成和部署，将各个分包中实现的系统和模型进行集成融合，实现数据共享和需求交互，达到联调联试要求。集成思路如下图所示。

图 5-4联调联试模式示意图

联调联试工作开展过程中最大程度地防范技术操作风险，促进系统健康、有效、平稳运行，联调联试工作有效推进。

充分吸收先进经验和计算机信息技术应用成果，推动联调联试建设与技术管理水平的协调发展，提高信息技术人员的整体水平。

指导联调联试参与各单位、各小组、各人员加强计算机信息系统的优化建设和安全管理，加强技术人员的管理，防止数据遗失、损坏、篡改、泄漏，提高系统运行的安全性、可靠性与稳定性。

每次联调联试的服务列表应在计划规范所涵盖的服务列表内，且该批服务已经通过准入测试。

联调联试由连通性测试和功能性测试两部分组成。

连通性测试

连通性测试是指服务消费方在联调联试执行前，对所有需要调用服务的基本功能所进行的简单测试。连通性测试强调服务能否被正常调用，而不进行业务层面验证。

连通性测试的目的是为了保证在联调联试执行阶段，服务消费方能够顺利连接，能够正常调用所消费的服务，连通性测试包含网络连通性测试及服务连通性测试两部分工作。

连通性测试之前应完成以下工作：确保集成联调环境搭建完毕，网络策略开通完毕，服务提供方完成应用程序部署，相关接口系统（接口平台）及数据库完成部署，完成应用程序部署。

连通性测试的示意图如下：

图 5-5连通性测试的示意图

功能性测试

功能性测试是指服务消费方按照已编写完成的测试用例对接口服务进行测试验证，尽可能的发现潜在问题。功能性测试重在全面覆盖业务场景。

功能性测试是联调联试的重点，是接口服务正常使用的保障。

功能性测试之前应完成以下工作：

完成连通性测试，完成测试设计，包括测试用例和测试数据的编写审核。

联调联试原则

网络信息体系融合项目中，凡计划投入日常运行环境的分系统、功能升级，或主管机关认为应当进行验证的内容，都应进行相应的联调联试。在联调联试过程中，应遵循以下基本原则：

（1）需求牵引原则

从实际使用的角度出发，根据项目研制要求确定的内容和研制工作的需要安排联调联试，重点对系统互连互通互操作、系统综合功能和性能等内容进行联试和验证。

（2）科学严谨、实事求是原则

所有参与联调联试的人员，需本着尊重科学、操作严谨、精益求精、实事求是的态度和原则，针对发现的任何问题，及时反馈并讨论和制定解决措施。

（3）资源共享原则

本项目中的所有分系统共享使用同一套技术验证和联调联试环境，相关决策指挥人员、数据保障人员和运维管理人员在此环境中进行验证和测试，充分共享使用相关基础环境、测试工具、基础数据等资源，避免资源浪费和重复建设。

（4）协调管理原则

严格按照各项管理制度和相关规范执行，协调各主管部门、使用部门和职能小组相互之间密切配合、团结协作，充分发挥团队的力量，快速解决问题，保障项目整体进度计划。

（5）质量保障原则

在联调联试的计划和实施等全过程中，按国家和军队相关质量管理体系要求，制定质量保证计划，实施质量控制，并将其纳入项目整体管理计划和管理活动中。

（6）安全保密原则

在联调联试的各环节和硬件、软件、网络通讯、数据、管理制度各方面，都必须贯彻安全性原则。应当把安全措施落实到信息技术管理的每个环节、每个方面都应当使技术人员牢固树立技术风险的防范意识。

成立安全保密小组，对安全保障和保密工作进行监督管理，包括对人员出入、设备使用、网络使用、数据应用、用户管理、角色授权、文档介质管理等方面进行严格管控，确保在全部过程中所有人员的操作，严格按国家和军队相关安全保密要求执行。

（6）节俭与高效原则

在不影响整体工作计划的前提下，尽可能将多个相关联的联调联试任务合并进行，减少活动次数,提高资源复用，节省了人力资源、数据资源、设备资源投入的同时，通过多环节验证、多人员参与，更便于发现和解决问题，提高整体工作效率。

（7）实用性原则

当加强信息技术管理，注重采用先进成熟技术。在保障系统安全的前提下，力求避免因不切实际地提高系统安全级别而造成投资浪费；避免因引用任何未经消化吸收的安全保密技术和设备而对信息技术管理造成消极影响。

（8）可操作性原则

信息技术管理规范必须具有可操作性。各单位根据本单位管控细化与完善其信息技术管理制度时，也应当力求简单明确，便于对照检查，便于操作。

业务横向集成阶段

系统内部联试阶段，主要对将开发完成后的各系统和模型，按照自底向上的原则，从底层功能开始，逐步集ZB署至技术验证和联调联试环境；每部署一套系统/模型便对该系统/模型进行针对性功能和性能的技术验证；并在此基础上进行系统间接口联调联试联调，验证各分系统间的数据共享和相互调用关系。

上下贯通阶段

全系统综合联调联试主要由研制集成总体单位牵头组织实施，联调联试过程中，跨域是测试验证的核心部分，主要通过实现ZQ与军委联指XX数据中台、军兵种数据中台的数据资源交换，验证数据中台的在具体应用场景下数据上下贯通的基础支撑能力。

关键技术分析

本项目的关键技术包括智能问答关键技术、知识图谱构建技术、基于注意力机制的中文关系抽取技术、面向海量数据的清洗转换关联融合技术及数据资源细粒度访问控制技术在数据处理过程中多项关键技术于各个环节内发挥特定的功能，形成一套完整的符合ZQ业务实际的XX数据中台。

知识图谱构建技术

问题描述

知识图谱构建技术是一种以结构化的形式描述物理世界中概念、实体及其关系的技术。其基本组成单位是“实体-关系-实体”三元组，以及实体及其相关属性-值对，实体间通过关系相互联结，构成网状的知识结构。知识图谱构建技术通过知识本体构建、知识抽取、知识融合、知识存储和检索等，挖掘看似“杂乱无章”的数据中隐含的关联关系，实现了多源跨域目标信息的融合归并，为实体形成了包含属性、关系、状态、行动、功能等多个维度要素集合，为目标超维知识图谱构建与管理奠定了基础。

技术描述

（1）本体构建：知识本体构建主要实现数据知识的建模，通过对本体的知识类别体系、每个类别下所属的概念和实体、某类概念和实体所具有的的属性以及概念之间、实体之间的语义关系进行定义，同时也包括定义在本体上的一些推理规则，实现知识数据的描述和定义。

（2）知识抽取：知识抽取主要是从各种类型的数据源中提取实体、关系以及实体间的相互关系，并形成本体化的知识表达。知识抽取的关键在于如何从异构数据源中自动抽取信息得到候选知识单元。信息抽取是一种自动化的从半结构化和无结构的数据中抽取实体、关系以及实体属性等结构化信息的技术。

（3）知识融合：对不同方式获取的不同类型、不同结构及不同语言的知识进行融合处理，以消除矛盾和歧义。某些实体可能有多种表达，某个特定称谓可能对应于不同的实体等，这些都需要在知识融合阶段进行处理，从而实现对知识图谱的补充、更新和去重。

（4）知识检索：实现对知识库中存储的知识的检索，包括模糊检索、规则组合检索和语句检索等。

1）模糊检索

模糊检索方式允许用户输入关键词或短语，并返回与该关键词或短语具有一定匹配度的结果。模糊检索是基于一定的算法和规则进行的，能够处理同义词、近义词以及拼写错误等问题，提高检索的准确性和效率。

2）规则组合检索

规则检索方式通常用于复杂的查询需求，它允许用户通过组合多个规则或条件来精确地搜索目标信息。例如，用户可以输入多个关键词，通过逻辑运算符（如AND、OR）将它们组合起来，从知识库中检索出符合这些关键词组合的信息。

3）语句检索

语句检索方式允许用户输入完整的句子或段落，从而在知识库中查找与该句子或段落完全匹配的结果。语句检索可以用于回答特定的问题或解决特定的疑惑，通常需要具备自然语言处理技术以更好地理解用户输入的语句。

实现途径

知识图谱构建技术，用于从结构化和非结构化数据中提取、组织和建立知识图谱。知识图谱是一种表示知识和实体之间关系的图形模型，它由实体、属性和关系组成，有助于理解和推理知识。以下是知识图谱构建技术的实现途径：

1. 实体识别与抽取（Entity Recognition and Extraction）：实体识别与抽取技术用于从文本或数据中自动识别和提取出具有独立意义的实体，例如人物、地点、组织、产品等。这可以使用基于规则的方法、基于机器学习的方法或深度学习的方法来实现，如命名实体识别（NER）算法。

2. 关系抽取与建模（Relation Extraction and Modeling）：关系抽取与建模技术用于从文本或数据中提取实体之间的关系，并将其表示为知识图谱中的关系。这可以通过使用基于规则的模式匹配、基于统计的方法或基于深度学习的方法来实现。关系抽取可以利用语义角色标注、依存句法分析、关键词匹配等技术来识别和建模实体之间的关系。

3. 知识表示与存储（Knowledge Representation and Storage）：知识表示与存储技术用于将实体、属性和关系表示为计算机可处理的形式，并进行有效的存储和管理。常用的知识表示方法包括RDF（资源描述框架）、OWL（Web本体语言）等。知识存储可以采用图数据库、三元组存储或图形存储等方式，以支持知识图谱的高效查询和推理。

4. 知识图谱补充与扩展（Knowledge Graph Enrichment and Expansion）：知识图谱构建过程中，可以通过补充和扩展现有知识图谱，提高其覆盖范围和丰富度。这可以通过结合外部数据源、自动化知识抽取、实体链接（Entity Linking）等技术来实现。补充和扩展知识图谱可以通过引入新实体、属性和关系，以及更新现有的知识，提高知识图谱的完整性和准确性。

5. 知识图谱质量评估与维护（Knowledge Graph Quality Assessment and Maintenance）：知识图谱构建后，需要对其质量进行评估和维护。质量评估可以通过检查知识图谱的一致性、准确性、完整性和可用性等方面来进行。维护知识图谱可以包括对新数据的持续更新和集成、错误修正和冲突解决、知识图谱的版本管理等操作。

综上所述，知识图谱构建技术通过实体识别与抽取、关系抽取与建模、知识表示与存储、知识图谱补充与扩展，以及知识图谱质量评估与维护等，实现了从数据中提取、组织和建立知识图谱的过程。这种技术可以帮助组织和管理大量的知识和信息，支持知识发现、问题求解和智能推理等应用。

XX效能分析

根据《军队网络信息体系顶层设计1.0版：总体架构》，构建ZBZQ联指XX数据中台体系架构，在体系架构的“五层”设计中，通过细化基础支撑层、资源要素层、服务供给层内容，为能力生成层提供支撑，从而具备XX数据引接汇聚、XX数据融合治理、XX数据资源管理、XX数据智能分析、XX数据服务保障、XX数据安全保障6项XX能力。

XX数据融合治理能力

依据相关的数据标准和质量标准，对引接汇聚的数据进行治理，提升数据质量，对治理后的数据进行融合，实现XX实体ID打通、属性关联、数据聚合并进行XX实体标签化，为充分利用数据价值与实现后续功能典型基础。

工程组织管理

工程组织管理通过明确的工期管理、控制方案、质量保障方案和考核验收及安全保密要求，确保项目能够按照既定的时间、成本和质量要求顺利完成。

组织机构

ZBZQ联指XX数据中台项目组织结构如图 8-1所示

图 8-1 项目组织结构图

ZBZQ联指XX数据中台项目的使用总体单位为ZBZQ联指中心任务规划大队，负责本项目需求提报、系统试用、反馈迭代等工作。主要职责如下：

（一）负责深化业务需求，支撑本项目系统需求论证工作。

（二）负责协调组织软件功能验证和用户试用工作。

（三）参与本项目技术体制和标准体系、里程碑节点等评审，以及系统联试和项目验收等工作。

（四）参与项目建设，督导需求转化落地。

（五）组织项目应急保障和研发数据保障。

（六）组织项目建设成果应用联试和部署运用。

（七）完成项目管理办公室和联合总师组赋予的其他任务。

ZBZQ联指XX数据中台项目的技术总体单位为国防科技大学系统工程学院，负责项目技术总体工作。主要职责是：

（一）按照项目建设方案要求，完成技术方案设计、标准化与质量、系统集成联试、技术协调管理、技术培训支持等总体工作，完成系统研制。

（二）配合用户单位完成各项目深化需求分析工作。

（三）配合使用总体单位开展体制标准规范制定、系统集成联试等工作。

（四）配合用户单位开展功能验证和用户试用工作。

（五）监督、检查、汇总本项目研制进度和质量等情况，报技术总体单位。

（六）完成项目管理办公室、各项目总师组和使用总体单位赋予的其他任务。

ZBZQ联指XX数据中台项目的承制单位为以北京计算机技术及应用研究所为总体单位的联合体。其中，联合体单位包括电科云（北京）科技有限公司。各单位的项目分工如下。

表8-1各承制单位分工表

| 序号 | 单位名称 | 项目分工 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京计算机技术及应用研究所 | 负责XX数据引接汇聚、XX数据智能分析、XX数据服务保障的相关软件的研制和实施工作，承担安全保障体系中数据资源安全保障、服务提供安全保障功能研制和交付实施。负责管理整个联合体单位进行项目总体集成、典型场景验证，负责相应承研软件整体的集成和典型场景验证工作。交付对应承研软件相关实物类成果、负责数据成果物中前置库、原始库、知识库的交付，负责所承研软件相关标准的编制工作。配合技术总体和使用总体进行项目验收。 | 方志 | -- |
| 2 | 电科云（北京）科技有限公司 | 负责基础设施、XX数据融合治理、XX数据资源管理的相关软件的研制和实施工作，承担安全保障体系中基础设施安全保障、运维管理安全保障功能研制和交付实施。配合北京计算机技术及应用研究所完成项目总体集成、典型场景验证，负责所承研软件部分的集成和典型场景验证工作。交付对应承研软件相关实物类成果、负责数据成果物中ZBZQ联指XX数据资产目录、集成库、应用库的交付，负责所承研软件相关标准的编制工作。配合技术总体和使用总体进行项目验收。 | 许小勇 | -- |

承制单位负责本项目相关软件模块研制工作。主要职责是：

（一）负责所承制软件研制工作。

（二）配合技术总体单位、各项目技术总体单位开展方案设计、文档编制、系统联试、用户试用等工作。

（三）完成各项目技术总体单位赋予的其他任务。

ZBZQ联指XX数据中台项目的项目监理单位主要职责是：

（一）负责编制项目研制监理日志，完成项目例会、协调会、专题研讨会等各类会议记录，配合完成阶段性检查工作。

（二）支撑各项目技术总师组进行日常的管理协调和督促工作，定期向项目技术总师组汇报，确保项目计划的目标、要求以及各项决策、工作、措施的贯彻落实，推动研制工作按照既定的计划实施。

（三）根据以往工程监理经验，为项目质量管理组开展项目管理提供管理、技术等方面咨询服务，预判下阶段质量、进度风险。

（四）完成项目质量管理组赋予的其他任务。

ZBZQ联指XX数据中台项目的软件测评单位不得与本项目承制单位有关联关系。软件测评单位的主要职责是：

（一）在方案设计阶段提前介入，根据软件使用需求提出可测试要求。

（二）负责制定研制过程中的测试计划，提出软件测试需求，分阶段形成软件测评大纲，出具基本版阶段、部署版阶段第三方测试结论，支撑完成基本版阶段、部署版阶段评审工作。

（三）参与研制过程中的系统各阶段联试，负责拟制完成各项目集成联试第三方软件测评大纲，承担各项目集成联试第三方软件测评任务。

（四）负责软件测评中质量问题的归零验证。

（五）完成项目质量管理组赋予的其他任务。

考核验收

验收标准

软件源代码验收指标

实施单位将提交系统源代码。对于界面类的产品，实施单位将会按照要求协助进行验收测试。

功能实现情况验收指标

实施单位保证所提交的可执行产品的功能满足要求，并按照相关测试标准通过测试。

提交交付验收文档指标

实施单位保证按照要求提交全部项目过程文档，文档内容充分、全面、详细，文字明确、图标详实，可读性高。

验收阶段

系统初验

实施单位提供全部的工程文档和安装测试报告，并提供初验测试文档，在用户认可后进行初验测试，并解决系统出现的问题，用户应尽快组织系统初验。

系统试运行

初验通过后，申请系统进入试运行阶段。在试运行期间，实施单位按用户要求提供培训和技术支持，保证用户能够正确理解和使用系统；实施单位对试运行中出现的任何问题及用户提出的修改意见将及时做出响应，并提交解决方案，在用户确认后实施。试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算。

系统终验

试运行期结束后，如系统无功能缺陷，能够正常运行，在具备终验条件下进行系统终验，由实施单位提出终验书面申请，用户在收到实施单位验收申请后，尽快组织系统终验。成立项目全面验收小组，由用户、实施单位以及外部专家等组成，对项目进行全面验收。系统终验前，实施单位提交终验测试标准和终验测试计划，内容包括：测试对象及应达到的测试指标、测试方法和测试条件、测试资料和数据，并以图表说明每一测试对象或过程的功能输入输出测试进度。

验收成果

本项目交付成果主要包含文档类成果、实物类成果、数据类成果和标准类成果，本项目属于信息技术服务，我方在进行技术类文档编制时，将参考GJB 438C-2021 军用软件开发文档通用要求，遵循相关要求的规定保障开发文档的规范性，本项目所产生的技术成果和知识产权，归采购单位所有。主要成果内容如下：

文档类成果

针对本项目文档类成果要求，在本项目交付时，我方将提交2套加盖本单位公章的纸质版文档，同时以光盘形式提交完整Word格式和PDF格式电子版（盖章有效版）各1套，具体交付的文档类成果如下：

（1）《ZBZQ联指XX数据中台系统技术方案》；

（2）《ZBZQ联指XX数据中台系统需求规格说明》；

（3）《ZBZQ联指XX数据中台系统设计说明》；

（4）《ZBZQ联指XX数据中台系统用户手册》；

XXXXXX

实物类成果

针对本项目实物类成果要求，在本项目交付时，我方以光盘形式提交实物类成果，光盘为档案级光盘且封面印制盘贴，盘贴上注明项目名称、光盘内容和研制厂家等信息。具体实物类成果如下：

（1）ZBZQ联指XX数据中台验证环境1套；

（2）ZBZQ联指XX数据中台系统软件（含源代码和安装光盘）1套；

（3）ZBZQ联指XX数据中台系统二次开发环境1套；

（4）软件源代码1套，源码注释率不低于20%；

（5）软件安装光盘。

数据类成果

本项目数据类成果包含ZBZQ联指XX数据资产目录、前置库、集成库、应用库、知识库等，具体成果如下：

（1）ZBZQ联指XX数据资产目录1套；

（2）前置库（按需构建各领域前置数据库）；

（3）集成库（机构、人员、装备、物资、设施、环境、事件和行动数据）；

（4）应用库（通用专题数据和特色应用专题数据，通用专题数据包括敌情、我情、战场环境、部队能力、武器装备等通用专题数据库，特色应用专题数据包括指挥信息系统、大数据典型应用系统、数据大屏系统、大区域防空、安保行动、XX筹划等专题数据库）；

（5）知识库（六大类JS实体、事件、行动知识图谱，敌情、我情、战场环境、部队能力、武器装备等通用专题图谱等）。

标准类成果

本项目标准类成果包含基础设施标准规范、融合治理标准规范、数据应用支撑标准规范、服务保障标准规范等，具体如下：

（1）基础设施标准规范（存储环境标准、网络环境标准、计算环境标准、管理环境标准等）；

（2）融合治理标准规范（数据管理标准、数据治理标准、数据存储标准等）；

（3）数据应用支撑标准规范（数据可视化标准、数据分析标准）；

（4）服务保障标准规范（数据服务标准、知识服务标准）。

安全保密

本项目数据共享的网络环境存在一定风险，本系统的数据密级较高，存在安全管理的的风险。

因此，本项目主机、网络、管理方面使用ZQ提供的运行支撑环境，在用户提供的具备特定保密等级的环境中运行本系统，规避了主机、网络、管理安全保密风险。系统在设计过程中详细设计了完整的数据安全、服务安全、应用安全体系，遵照《军队计算机信息系统安全保密防护要求及检测评估方法》GJB 5612-2006和《军队涉密计算机网络安全保密规定》中规定的防护要求对系统安全保密体系进行设计，实现了网络、用户、数据、软件系统、应用安全，为系统的可靠运行提供了安全管理措施，能够确保系统的安全保密风险安全可控。

初步工作计划

本项目将在2025年12月完成数据中台研制与集成联试项目验收工作，在项目建设期间，配合用户方完成基本版、定版软件研发、组织试用，完成数据中台研制与集成联试项目集成联试、典型应用迭代改进、三方测评等工作，且全程配合完成第三方监理工作，配合完成军队审计和审价工作。具体项目建设时间安排如下：

表 9-1 项目实施进度表

| 序号 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 需求对接与设计 | 2024年4月1日 | 2024年5月31日 |
|  | 技术方案编制 | 2024年4月20日 | 2024年5月10日 |
|  | 需求规格说明编制 | 2024年5月10日 | 2024年5月31日 |
|  | 设计说明编制 | 2024年5月25日 | 2024年6月5日 |
|  | 基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年6月30日 |
|  | XX数据引接汇聚基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 离线数据报送基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 在线数据采集基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 批量数据引接基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 实时数据引接基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 数据汇聚统计基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | XX数据融合治理基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 数据标准化映射基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | 数据整合转换基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | 数据清洗去重基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | 数据质量稽核基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 任务调度与监控基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月30日 |
|  | 数据可视化建模基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月30日 |
|  | XX数据资源管理基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 数据权限管理基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | 元数据管理基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | 数据血缘分析基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 数据流转监控基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 数据资产管理基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | XX数据智能分析基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年6月30日 |
|  | XX数据挖掘基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | XX知识图谱基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 智能标注基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 智能问答基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 智能推荐基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | XX数据服务保障基本版研制 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 |
|  | 数据规划基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 数据资源编目服务基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 数据统一访问服务基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 订阅分发服务基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 数据搜索服务基本版研制 | 2024年6月1日 | 2024年6月15日 |
|  | 数据可视化基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 数据指挥调度基本版研制 | 2024年6月16日 | 2024年6月30日 |
|  | 组织用户试用 | 2024年7月1日 | 2024年8月31日 |
|  | 第一轮使用与迭代 | 2024年7月1日 | 2024年7月31日 |
|  | 第二轮试用与迭代 | 2024年8月1日 | 2024年8月31日 |
|  | 系统内联调测试 | 2024年9月1日 | 2024年9月30日 |
|  | 配置项级测试 | 2024年9月1日 | 2024年9月15日 |
|  | 系统内联调 | 2024年9月1日 | 2024年9月15日 |
|  | 系统级测试 | 2024年9月16日 | 2024年9月30日 |
|  | 集成联试 | 2024年10月1日 | 2024年11月30日 |
|  | 系统集成联试 | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 |
|  | 典型场景验证 | 2024年11月1日 | 2024年11月30日 |
|  | 基本版三方测评 | 2024年11月1日 | 2024年12月31日 |
|  | 配置项级测试 | 2024年11月1日 | 2024年11月30日 |
|  | 系统级测评 | 2024年12月1日 | 2024年12月31日 |
|  | 现场数据治理 | 2024年11月1日 | 2025年10月31日 |
|  | 定版软件研制 | 2025年1月1日 | 2025年6月30日 |
|  | 系统迭代定版 | 2025年1月1日 | 2025年4月30日 |
|  | 配合全军综合验收 | 2025年5月1日 | 2025年6月30日 |
|  | 定版三方测评 | 2025年5月1日 | 2025年6月30日 |
|  | 系统上线 | 2025年7月1日 | 2025年10月31日 |
|  | 系统验收 | 2025年11月1日 | 2025年12月31日 |
|  | 项目总结与验收材料准备 | 2025年11月1日 | 2025年11月30日 |
|  | 验收评审与回归 | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 |